En cumplimiento de lo establecido en el artículo 112.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra de la contestación de la Diputación Foral a la pregunta formulada por el Ilmo Sr. D. Txentxo Jiménez Hervas sobre el estado de ejecución de las actuaciones previstas en el II Plan Director de Carreteras 2002-2009, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra núm. 12 de 5 de octubre de 2007.

Pamplona, 16 de octubre de 2007

La Presidenta: Elena Torres Miranda

CONTESTACIÓN

La Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones que suscribe, en relación a la pregunta parlamentaria formulada por el Ilmo Sr. Don Txentxo Jiménez Hervas, Parlamentario Foral adscrito al Grupo Parlamentario Nafarroa Bai, sobre la ejecución del II Plan Director de Carreteras 2002-2009, tiene el honor de remitir la siguiente contestación.

# Pregunta

- ¿Cuál es el estado de ejecución de cada una de las 150 actuaciones previstas en  II Plan Director de Carreteras 2002-2009? (Indíquese de forma detallada y pormenorizada el estado de cada una de ellas).

# Contestación

- El grado de cumplimiento del II Plan Director de Carreteras 2002-2009, se resume en la siguiente tabla:

| AMPLIACIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS. SITUACIÓN DE LA OBRA O DEL PROYECTO | Nº DE OBRAS O PROYECTOS |  | GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Obra finalizada y en servicio | 94 | 78 | 65,8% |
| Obra en construcción |  | 16 |  |
| Proyectos redactados y aprobados definitivamente | 30 | 1 | 22% |
| Proyecto de Construcción en Información Pública |  | 5 |  |
| Proyecto de Construcción redactado y pendiente de Inf. Pública |  | 7 |  |
| Proyecto Construcción en Redacción |  | 11 |  |
| Estudio Informativo/Alternativas (+DIA) Aprobado |  | 0 |  |
| Estudio Informativo/Alternativas (+DIA) en Inf. Pública |  | 5 |  |
| Estudio Informativo/Alternativas pendiente de Inf. Pública |  | 0 |  |
| Estudio Informativo/Alternativas en Redacción |  | 1 |  |
| Proyecto de Construcción sin iniciar Tramitación | 30 | 30 | 12% |
| Otras actuaciones pendientes | 17 | 17 |  |

- Las actuaciones del II Plan Director de Carreteras 2002-2009, que se han ejecutado o están en ejecución, son las siguientes:

- Las actuaciones contempladas en el II Plan Director de Carreteras 2002-2009 que se encuentran pendientes de ejecución son las siguientes:

Lo que tengo el honor de comunicar en cumplimiento de lo establecido en el artículo 190 del Reglamento del Parlamento de Navarra.

Pamplona, 11 de octubre de 2007

La Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones: Laura Alba Cuadrado