En cumplimiento de lo establecido en el artículo 113.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra de la contestación de la Diputación Foral a la pregunta formulada por el Ilmo. Sr. D. Aitor Etxarri Pellejero sobre las obras de mejora en diferentes tramos de la N-121-A, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra núm. 35 de 4 de diciembre de 2007.

Pamplona, 26 de diciembre de 2007

La Presidenta: Elena Torres Miranda

CONTESTACIÓN

La Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones que suscribe, en relación con la pregunta parlamentaria formulada por el Ilmo. Sr. D. Aitor Etxarri Pellejero, parlamentario foral adscrito al Grupo Parlamentario Nafarroa Bai, sobre la ejecución de las obras de mejora de la carretera N-121-A, tiene el honor de remitir la siguiente

Contestación

Para este Grupo Parlamentario es prioritario que las obras de mejora de la N-121-A se realicen dentro de los plazos de proyecto, con la calidad adecuada y minimizando en todo lo posible la afección sobre el tráfico de la carretera actual. Pasados unos meses desde el arranque de las obras consideramos necesario disponer de datos reales de seguimiento de los trabajos que nos permitan evaluar el grado de cumplimiento de los trabajos con respecto al proyecto de ejecución.

Por todo ello, este parlamentario desea conocer:

1.- ¿Puede este Gobierno facilitar la relación de trabajos llevados a cabo en los diferentes tramos en los que se ejecutan trabajos desde la firma de los contratos de las obras hasta la celebración de las elecciones de mayo de 2007, con copia de las certificaciones emitidas, eventuales desviaciones sobre el plan de trabajos, modificaciones de proyecto, etc?

| TRAMO | FECHA CONTRATO | FECHA ACTA REPLANTEO | FECHA ORDEN INICIO |
| --- | --- | --- | --- |
| Sunbilla-Etxalar | 23/03/07 | 11/04/07 | 12/04/07 |
| Etxalar-Bera | 23/03/07 | 11/04/07 | 12/04/07 |
| Bera-Endarlatsa | 14/06/07 | 16/07/07 | 17/07/07 |

Las elecciones tuvieron lugar el domingo 27 de mayo de 2007.

En los dos primeros tramos, en el tiempo transcurrido entre la orden de inicio  y la fecha de las elecciones se hicieron actuaciones preparatorias, reconocimiento de la zona, replanteos, etc. no llegándose a realizar ninguna actividad material de obra y por lo tanto no se llegó a producir ninguna certificación de obra.

En el tramo Bera-Endarlatsa, en la fecha de las elecciones, no se había, tan siquiera, firmado el contrato de obra.

2.- ¿Puede este Gobierno facilitar copia de las certificaciones emitidas en los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre, eventuales desviaciones sobre el plan de trabajos, modificaciones de proyecto, etc?

Se adjuntan las certificaciones solicitadas

3.- ¿Puede este Gobierno facilitar el histórico de afecciones (cortes de carril por voladuras programadas, cortes no programados, incidencias sobre el plan de obra, etc.) en el que se refleje, además, si éstas se ajustan al Plan de Trabajos propuesto y documento que acredite su justificación?

Se adjunta el documento solicitado

4.- ¿Puede este Gobierno facilitar listado de expropiaciones, con indicación del titular expropiado y fecha de firma del acuerdo de expropiación?

Se adjunta la documentación solicitada.

Lo que tengo el honor de comunicar en cumplimiento de lo establecido en el artículo 192.1 del Texto Refundido del Reglamento del Parlamento de Navarra.

Pamplona, 20 de diciembre de 2007

La Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones: Laura Alba Cuadrado

(Nota: El anexo mencionado se encuentra a disposición de los Parlamentarios Forales en las oficinas de los Servicios Generales de la Cámara.)