El Consejero de Educación del Gobierno de Navarra, en relación con la pregunta para su contestación por escrito formulada por el Parlamentario Foral Ilmo. Sr. D. Juan José Lizarbe Baztán, adscrito al Grupo Parlamentario Socialistas de Navarra, sobre Patios escolares cubiertos en los centros escolares de Pamplona (8-11/PES-00072), y a la vista del informe emitido por la Dirección General de Recursos Educativos, tiene el honor de remitir la siguiente contestación:

“En el anexo se da la información referente a la situación de la partida presupuestaria 410001-41810-7609-325107 denominada “Patios escolares cubiertos en los centros de Educación Infantil y Primaria  de Pamplona”.

Es cuanto tengo el honor de informar en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 192 del Reglamento del Parlamento de Navarra.

Pamplona, 3 de octubre de 2011

El Consejero de Educación: José Iribas Sánchez de Boado

| SITUACIÓN PARTIDAS Septiembre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Credito inicial | Reserva | % R | Disposición | % D | Pago | % P | Observaciones |
| 410001 41810 7609 325107 (**) Patios escolares cubiertos en los centros de Educación Infantil y Primaria de Pamplona | 400.000,00 | 271.878,40 | 67,97% | 224.101,70 | 56,03% | 46.989,62 | 11,75% | Pendiente trámite de modificación del plan urbanístico para inicio del expediente de contratación de Buztintxuri * |
| CPEIP Doña Mayor |  | 226.267,00 |  | 213.174,90 | 94,21% | 36.062,82 | 15,94% | Previsión ejecución 100% |
| CPEIP Buztintxuri |  | 45.611,40 |  | 10.926,80 | 23,96% | 10.926,80 | 23,96% | Previsión de realizar las obras en periodo vacacional para que no afecten a la actividad escolar. Realizado proyecto. Previsión de ejecución: 2011 23,96% y 2012 76,04% |

* Plazos previstos:

- Aprobación inicial (30 agosto)

- Publicación en el BON (15 septiembre)

- Alegaciones (hasta el 10 octubre)

- Aprobación definitiva (previsiblemente en el pleno de 19 de octubre o en el primero de noviembre)