En cumplimiento de lo establecido en el artículo 113.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra de la contestación de la Diputación Foral a la pregunta formulada por la Ilma. Sra. D.ª María Chivite Navascués sobre la partida presupuestaria del Departamento de Salud referida a remodelación de los hospitales públicos de Navarra, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra núm. 35 de 4 de diciembre de 2007.

Pamplona, 26 de diciembre de 2007

La Presidenta: Elena Torres Miranda

CONTESTACIÓN

La Consejera de Salud que suscribe, en relación con la pregunta parlamentaria formulada por la Ilma. Sra. D.ª María Chivite, Parlamentaria Foral adscrita al Grupo Socialistas del Parlamento de Navarra, sobre la partida presupuestaria del Departamento de Salud referida a remodelación de los hospitales públicos de Navarra, tiene el honor de remitir la siguiente contestación:

La situación presupuestaria de cada una de las partidas indicadas, al día 21 de noviembre de 2007, es la siguiente:

A).- 	Hospital de Navarra

Partida 542000-52230-6020-3128023. Obras de Remodelación.

Presupuesto inicial:			1.570.000 €

Presupuesto consolidado:		3.252.711 €

Acciones realizadas o en ejecución:

|  | Autorizado | Obligado |
| --- | --- | --- |
| Nueva Unidad Hemodiálisis | 1.834.085 | 0 |
| Nueva Planta aguas Hemodiálisis | 189.968 | 0 |
| Reforma muro | 478.531 | 441.195 |
| Proyecto Reforma Urgencias | 385.000 | 0 |
| Proyecto Reforma Pabellón C-Aumento | 81.581 | 81.581 |
| Renovación ascensor Pabellón A | 28.852 | 28.852 |
|  | 2.998.017 | 551.628 |

B).-	Hospital Virgen del Camino

Partida 543000-52240-6020-312802. Obras de Remodelación

Presupuesto inicial:			3.672.895 €

Presupuesto consolidado:		3.379.894 €

Acciones realizadas o en ejecución:

|  | Autorizado | Obligado |
| --- | --- | --- |
| Reforma fachada y escalera emergencia | 1.133.382 | 707.984 |
| Nueva Unidad Endoscopias | 959.508 | 740.704 |
| Sustitución torres refrigeración | 675.225 | 565.407 |
| Anteproyecto remodelación zona quirúrgica | 51.620 | 51.620 |
| Anteproyecto remodelación urgencias materno infantil | 11.600 | 11.600 |
|  | 2.831.335 | 2.077.315 |

C).-	Clínica Ubarmin

Partida 544000-52250-6020-312802. Obras de Remodelación

Presupuesto Inicial:			1.092.909 €

Presupuesto Consolidado:		   962.909 €

Acciones realizadas o en ejecución:

|  | Autorizado | Obligado |
| --- | --- | --- |
| Sustitución enfriadoras | 398.500 | 398.500 |
| Nueva escalera emergencias | 205.776 | 197.073 |
| Reforma vestuarios | 35.969 | 35.306 |
| Reforma consultas | 54.550 | 54.550 |
| Reforma despachos | 15.238 | 15.238 |
| Saneamiento zonas ambulancias | 24.241 | 24.241 |
| Pavimentación exterior | 12.735 | 12.735 |
| Fancoils quirófanos | 43.683 | 43.683 |
| Reforma vestuarios pacientes hidroterapia | 42.656 | 42.656 |
|  | 833.348 | 823.952 |

D).-	Hospital Reina Sofía de Tudela

Partida 545000-52400-6020-312802. Obras de Remodelación

Presupuesto inicial:			   400.000 €

Presupuesto consolidado:		   499.424 €

Acciones realizadas o en ejecución:

|  | Autorizado | Obligado |
| --- | --- | --- |
| Climatización segunda planta | 404.556 | 371.928 |
| Instalación nuevo ascensor | 25.520 | 0 |
|  | 430.076 | 371.928 |

E).-	Hospital García Orcoyen de Estella

Partida 546000-52500-6020-312802. Obras de Remodelación

Presupuesto inicial:			250.000 €

Presupuesto consolidado:		  94.996 €

Presupuesto autorizado:			 0 €

Presupuesto obligado:			 0 €

Lo que tengo el honor de comunicar en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 184 y siguientes del Reglamento del Parlamento.

Pamplona, 24 de diciembre de 2007

La Consejera de Salud: María Kutz Peironcely