En cumplimiento de lo establecido en el artículo 113.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra de la contestación de la Diputación Foral a la pregunta formulada por el Ilmo. Sr. D. José Ángel Aguirrebengoa Imaz sobre diversos proyectos de permeabilización de obstáculos en los ríos, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra núm. 93 de 24 de octubre de 2008.

Pamplona, 10 de noviembre de 2008

La Presidenta: Elena Torres Miranda

CONTESTACIÓN

La Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en relación con la pregunta formulada por el Parlamentario Foral Ilmo. Sr. D. José Ángel Aguirrebengoa Imaz, adscrito al Grupo Parlamentario Nafarroa Bai, sobre diversos proyectos de permeabilización de obstáculos en los ríos (PES-333), tiene el honor de informar que:

1.- La demolición es un compromiso adquirido por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. De momento está aún en trámite la caducidad de la concesión, paso previo necesario.

2.- La previsión era haber ejecutado la obra este año; no se ha podido ejecutar por un problema de disponibilidad de terrenos; previsiblemente se abordará el año que viene.

3.- El proyecto de construcción de la escala en la presa del molino de Arraioz está en ejecución.

4.- El proyecto en la presa de Antsolokueta está en ejecución.

5.- Respecto del molino de Güesa, de momento no se ha tramitado el expediente de caducidad de la concesión y, por tanto, no hay proyecto constructivo; previsiblemente se abordará en los próximos dos años.

6.- Los proyectos ya redactados son los siguientes:

– Permeabilización de obstáculos en el río Baztán, Presa de Lekaroz.

– Permeabilización de obstáculos en el río Baztán, Presa de Opoka, en Elizondo.

– Permeabilización de obstáculos en el río Bidasoa, en la Central de Bera.

– Permeabilización de obstáculos en la cuenca del río Aragón, azud de la minicentral de Murillo el Fruto, margen izquierda.

– Permeabilización de obstáculos en la cuenca del río Aragón, azud de la minicentral de Murillo el Fruto, margen derecha.

– Permeabilización de obstáculos en la cuenca del río Aragón, azud de la minicentral de Mélida.

– Permeabilización de obstáculos en la cuenca del río Aragón, azud de la minicentral de Marcilla.

– Permeabilización de obstáculos en la cuenca del río Aragón, presa de Valtierra.

– Permeabilización de obstáculos en el río Erasote, azud de la piscifactoría de Leitza.

La ejecución se realizará en base a la consignación presupuestaria disponible y la obtención de las preceptivas autorizaciones de los organismos de cuenca y, en su caso, de los interesados.

Lo que tengo el honor de comunicar en cumplimiento con lo establecido en el artículo 192 del Reglamento de la Cámara.

Pamplona, 7 de noviembre de 2008

La Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente: Begoña Sanzberro Iturriria