En cumplimiento de lo establecido en el artículo 113.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra de la contestación de la Diputación Foral a la pregunta formulada por el Ilmo. Sr. D. Ion Erro Armendáriz sobre la previsión de iluminar y adecentar las rotondas de acceso al municipio de Ribaforada desde la NA-232, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra núm. 76 de 15 de septiembre de 2008.

Pamplona, 25 de septiembre de 2008

La Presidenta: Elena Torres Miranda

CONTESTACIÓN

La Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones que suscribe, en relación a la pregunta parlamentaria formulada por el Ilmo. Sr. D. Ion Erro Armendáriz, Parlamentario Foral adscrito al Grupo Parlamentario Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako Ezker Batua, sobre las rotondas de acceso al municipio de Ribaforada desde la N-232, tiene el honor de remitir la siguiente contestación.

En relación con los compromisos adquiridos por el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones  respecto de las glorietas del enlace de Ribaforada en el escrito de fecha 18 de febrero de 2008 se han desarrollado las siguientes actuaciones:

1) Iluminación: Con fecha 7 de abril de 2008 se adjudicó el “Proyecto de Línea Eléctrica de Media Tensión 13,2/kW en el Enlace carretera N-232 en Ribaforada” a la empresa Montajes Eléctricos Feler, S.L. El contrato terminó satisfactoriamente. No obstante, con fecha 6 de agosto de 2008, cuando se iba a proceder a su puesta en funcionamiento, se advirtió una sustracción de cable en las instalaciones de iluminación existentes que ha impedido la puesta a punto del sistema de iluminación. Esta sustracción se ha denunciado al seguro y a la Guardia Civil y se están tomando medidas para su reposición, estando prevista su puesta en marcha antes de fin de 2008.

2) Revegetación: Mediante Resolución 376/2008, de fecha 3 de abril de 2008, del Director General de Obras Públicas, se encomendaron los trabajos a la empresa “Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de Navarra, S.A.”. Dado que la época de plantaciones es otoño/invierno, los trabajos de acondicionamiento de terrenos y ajardinamiento comenzarán en octubre de 2008 y finalizarán el 31 de diciembre de 2008.

Lo que tengo el honor de comunicar en cumplimiento de lo establecido en el artículo 192.1 del Texto Refundido del Reglamento del Parlamento de Navarra.

Pamplona, 18 de septiembre de 2008

La Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones: Laura Alba Cuadrado