En cumplimiento de lo establecido en el artículo 113.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra de la contestación de la Diputación Foral a la pregunta formulada por el Ilmo. Sr. D. Patxi Telletxea Ezkurra sobre las obras de construcción de la Biblioteca y Filmoteca de Navarra, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra núm. 76 de 15 de septiembre de 2008.

Pamplona, 7 de octubre de 2008

La Presidenta: Elena Torres Miranda

CONTESTACIÓN

El Consejero de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana, en relación con la petición formulada por el Parlamentario Foral Ilmo. Sr. D. Patxi Telletxea Ezkurra, adscrito al Grupo Parlamentario Nafarroa-Bai, sobre cuál es la situación a finales del mes de julio de 2008 de las obras de construcción de la Biblioteca y Filmoteca de Navarra, tiene el honor de informar lo siguiente:

En la fecha que se responde la pregunta, octubre de 2008, se están finalizando las obras de estructura de hormigón de los diferentes bloques que conforman el edificio (la estructura del edificio se compone de 6 bloques distintos que deberán ejecutarse alternadamente). Esas labores han alcanzado la segunda planta del edificio.

Hasta esa fecha, se ha realizado la excavación y movimiento de tierras, trabajos de cimentación y de muros de contención, incluyéndose acometidas de saneamiento y drenajes, ligados a la cimentación y los muros.

Lo que tengo el honor de remitir en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 192 del Reglamento del Parlamento de Navarra.

Pamplona, 6 de octubre de 2008

El Consejero de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana: Juan Ramón Corpas Mauleón