En cumplimiento de lo establecido en el artículo 113.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra de la contestación de la Diputación Foral a la pregunta formulada por el Ilmo. Sr. D. Aitor Etxarri Pellejero sobre la situación actual del Plan Integral de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de Navarra, la Ley Foral del transporte de viajeros y la Ley Foral para la movilidad sostenible en Navarra, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra núm. 45 de 26 de abril de 2010.

Pamplona, 12 de mayo de 2010

La Presidenta: Elena Torres Miranda

CONTESTACIÓN

La Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones que suscribe, en respuesta a la pregunta formulada por el Ilmo. Sr. D. Aitor Etxarri Pellejero, parlamentario foral adscrito al Grupo Parlamentario Nafarroa Bai, sobre la situación actual del Plan Integral de Transportes, Movilidad e Infraestructuras en Navarra, la Ley Foral de Transporte de Viajeros y la Ley Foral para la Movilidad Sostenible en Navarra, tiene el honor de remitir la siguiente contestación :

Con fecha 12 de noviembre de 2008, se firmó el contrato entre el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones y la empresa adjudicataria para la realización del Plan Integral de Transportes Interurbano de Viajeros de la Comunidad Foral de Navarra (PITNA).

El plazo de ejecución se estableció en diez meses a partir de la firma del contrato.

A solicitud de la empresa adjudicataria, mediante Resolución de la Directora General de Transportes, se prorrogó la ejecución del contrato por un plazo de tres meses. Finalizado por tanto el contrato el día 12 de diciembre de 2009

Actualmente el plan está en fase de revisión.

En su caso, el Departamento, finalizada la revisión del plan, valorará su remisión al Parlamento.

La Dirección General de Transportes ha iniciado los trabajos para la elaboración del texto del proyecto de Ley Foral de Movilidad y Ordenación Integral del Transporte Terrestre en la Comunidad Foral de Navarra.

Se prevé que el texto pueda ser remitido al Parlamento de Navarra en el mes de diciembre.

Lo que tengo el honor de comunicar en cumplimiento de lo establecido en el artículo 192.1 del Texto Refundido del Reglamento del Parlamento de Navarra.

Pamplona, 10 de mayo de 2010

La Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones: Laura Alba Cuadrado