El Consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales del Gobierno de Navarra, en relación con la  pregunta para su contestación por escrito formulada por el Parlamentario Foral Ilmo. Sr. D. Juan José Lizarbe Baztán, adscrito al Grupo Parlamentario Socialistas de Navarra, sobre varias cuestiones acerca de la partida presupuestaria denominada “Elaboración de Planes directores de patrimonio histórico” (PES-00111), tiene el honor de remitir la siguiente contestación:

En el año 2011 se está trabajando en la fase de información y análisis del Plan Director de la catedral de Pamplona. Esta fase se inició en 2009 y terminará este año.

En febrero se encargaban los siguientes trabajos:

– Historia constructora del claustro: 5310 euros.

– Historia constructora de dependencias clausúrales: 7.080 euros.

– Historia constructora del palacio románico:2.950 euros.

– Estudio de conservación de dependencias claustrales: 16.874 euros.

– Estudio de conservación del palacio románico: 7.786 euros.

Los trabajos se finalizarán dentro del ejercicio.

Es todo cuanto tengo el honor de informar en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 194 del Reglamento del Parlamento de Navarra.

Pamplona, octubre de 2011.

El Consejero de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales: Juan Luis Sánchez de Muniáin Lacasia