La Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, en relación con la pregunta para su contestación por escrito formulada por el Parlamentario Foral Alberto Catalán Higueras, adscrito al Grupo Parlamentario Unión del Pueblo Navarro (UPN), en relación a la actualización del Plan Foral de Regadíos en la Ribera de Navarra (9-18/PES-00247), tiene el honor de remitirle la siguiente contestación:

¿Qué actualizaciones del Plan Foral de Regadíos en la Ribera ha realizado el Gobierno de Navarra, de forma que aborden proyectos de ordenación parcelaria necesarios para la incorporación de personas jóvenes al sector agrario o que se resuelvan problemas vinculados a la gestión del comunal?

El encargo a INTIA, S. A., Actualización del Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra fue aprobado mediante la Resolución 509/2018, de 17 de abril, del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería.

Dicho encargo consta de las siguientes fases:

A) FASE 1

Revisión del grado de realización del Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra de 1999.

Actuaciones realizadas

Actuaciones en ejecución

Actuaciones pendientes

Actuaciones desestimadas

B) FASE 2

Situación de los diferentes sistemas de suministro de agua de riego existentes:

Curso superior del rio Ebro en Navarra (Viana-Desembocadura del rio Aragón)

Canal de Viana, Bargota y Mendavia

Rio Ega

Rio Arga

1.' Fase del Canal de Navarra

Ampliación de la 1.' Fase del Canal de Navarra

Áreas Complementarias de la Ampliación de la 1.' Fase del Canal de Navarra

Rio Cidacos

Rio Aragón

Acequia de Bayunga

Canal de Bardenas

Rio lrati

Ribera sur de Navarra (Estudio 2016)

Otros

Análisis de las dotaciones reales de agua y características y estado de las infraestructuras.

C) FASE 3

Situación de las Comunidades de Regantes ubicadas dentro del ámbito de actuación de este estudio. Para cada una de las comunidades se definirán los siguientes aspectos:

Dotación hídrica teórica de la correspondiente concesión de aprovechamiento de aguas

Características de la fuente de suministro

Superficie de la comunidad

Titulares: número, intervalos de superficie por titular, ATP, explotaciones prioritarias, jóvenes agricultores.

Facturación de las CCRR Cultivos

Consumos de agua y estimación de déficits

Consumo energético de bombeos

Actuaciones llevadas a cabo por las administraciones

Para las zonas de secano se definirán las superficies susceptibles de transformación en regadío, titulares, parcelario e intervalos de superficie por titular. Se realizarán entrevistas con Cooperativas y Ayuntamientos.

Para las zonas de regadío se realizarán encuestas a cada Comunidad, para conocer sus demandas reales, necesidades y orientación de cultivos en relación con la Agroindustria.

Durante el verano de 2018 se realizaron las siguientes encuestas: Rio Ebro -10; Río Odrón – 1; Río Ega – 12; Río Aragón – 11; Río Arga	 - 2; Río Zidacos – 2; Río Irati – 3; Río Salazar – 1; Canal Viana Bargota Mendavia – 6; Canal Lodosa – 2; Canal Bardenas – 4; Comunidades Generales de Regantes – 4.

D) FASE 4

Análisis de las posibles fuentes de suministro para la atención de demandas y déficits, especificando sus características técnicas, costes de inversión y de explotación/mantenimiento.

En previsión de que las disponibilidades presupuestarias resulten en el futuro insuficientes para acometer simultáneamente dos o más actuaciones que, por su grado de madurez administrativa, puedan ser iniciadas, se definirán los parámetros y sus índices de ponderación correspondientes a tener en cuenta con el fin de priorizar las actuaciones con la mayor objetividad.

E) FASE 5

En base a toda la información generada en las fases anteriores, se redactará el documento Actualización del Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra, con el siguiente índice:

MEMORIA

Objeto de la Actualización del Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra

Revisión del cumplimiento de objetivos del Plan de Regadíos aprobado en 1999

Situación actual de los sistemas de riego de la Comunidad Foral de Navarra

Caracterización y necesidades de las comunidades de regantes

Nuevas zonas de secano a transformar

Las demandas de agua de riego y los recursos hídricos disponibles

Inversiones públicas y privadas en regadíos

Criterios de selección de actuaciones en materia de regadíos

ANEJOS A LA MEMORIA

La documentación más relevante generada en las fases anteriores se incorporará como anejos a la memoria del documento Actualización del Plan de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra.

PLANOS

Las cuatro primeras fases han ejecutado en 2018, y la quinta se hará el encargo en el primer semestre de 2019.

Es cuanto tengo el honor de informar en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 194 del Reglamento del Parlamento de Navarra.

Pamplona, 12 de diciembre de 2018

La Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local:Isabel Elizalde Arretxea