La Consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, en relación a la pregunta escrita formulada por el Parlamentario Foral D. Oihan Mendo Goñi, adscrito al Grupo Parlamentario Eh Bildu (11-26/PES-00121) en la que pregunta en relación al proyecto del Instituto de Patrimonio Cultural de Navarra, tiene el honor de informarle lo siguiente:

La modificación urbanística fue elevada para su aprobación en el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Pamplona, en sesión ordinaria celebrada el 7 de mayo de 2026, mediante el expediente de ‘Modificación de determinaciones pormenorizadas del Plan Parcial Buztintxuri-Euntzetxiki-Santa Engracia, Sector S1 de la U.I. II (parcelas 2648, 2649 y 2650 del polígono 7)’.

El 12 de mayo de 2026 se ha recibido la comunicación formal del acuerdo definitivo adoptado por el Ayuntamiento de Pamplona y de la culminación efectiva de la tramitación urbanística correspondiente.

En relación con los estudios complementarios previos al proyecto arquitectónico, se informa de que ya se han realizado y entregado diversos trabajos técnicos necesarios para avanzar en la definición del futuro Espacio Técnico de la Cultura Navarra. El levantamiento topográfico del conjunto fue finalizado y entregado en febrero de 2026. Asimismo, se encargó y recibió en noviembre de 2025 el documento denominado ‘Informe de climatización y eficiencia energética para almacenes museísticos-Refena’, cuyo objeto ha sido analizar las posibles instalaciones a ejecutar y estudiar su impacto en términos de eficiencia energética, en el marco de la implantación del Espacio Técnico de la Cultura Navarra en las instalaciones de Refena.

Por su parte, tanto el análisis estructural como los estudios vinculados a la normativa de seguridad y accesibilidad forman parte del contenido propio del futuro proyecto de ejecución arquitectónica. En consecuencia, dichos trabajos se desarrollarán en el marco de la licitación y redacción del correspondiente proyecto técnico, dado que su definición requiere partir de una propuesta arquitectónica concreta y detallada.

Por último, respecto a la licitación del proyecto arquitectónico del futuro Instituto de Patrimonio Cultural de Navarra, se informa de que dicha licitación no podía iniciarse hasta contar con la aprobación definitiva de la modificación urbanística necesaria para adaptar el planeamiento a la nueva función pública prevista para el conjunto de Refena, que se ha recibido precisamente a la firma de esta pregunta escrita. Con dicha aprobación definitiva se impulsarán los trámites administrativos y técnicos necesarios para proceder a la licitación del proyecto arquitectónico del futuro Instituto de Patrimonio Cultural de Navarra, incluyendo la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la dirección facultativa de las obras.

La dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana tiene una partida presupuestaria consignada en 2027 para este objeto:

| A20001 A2100 6020 337200 Proyecto Centro Técnico de la Cultura de Navarra | 600.000 |
| --- | --- |

Es lo que puedo informar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 215 del Reglamento del Parlamento de Navarra.

Pamplona, 12 de mayo de 2026

La Consejera de Cultura, Deporte y Turismo: Rebeca Esnaola Bermejo