Nafarroa Bai parlamentu-taldeko Maiorga Ramirez Erro jaunak galdera egin zuen Hezkuntza Departamentuko zenbait kontusailen betetze-mailari, amaierako betetze-aurreikuspenari eta horiei egotzitako kontzeptuen xehakapenari buruzkoa. Honekin batera doa galdera horren erantzuna.

Iruñean, 2008ko urriaren 28an.

Hezkuntza kontseilaria: Carlos Pérez-Nievas López de Goicoechea

GALDERA PARLAMENTARIOA

Nafarroa Bai parlamentu-taldea

GALDERA

- 410000-41100-2276-325100 “Zentro publikoen eraikuntza-egoera baloratzeko azterlanak”.

| 2008ko aurrekontua | Egotzitako azalpenak | Gauzapena 08-10-7an. Kopurua eurotan | Amaierako aurreikuspena |
| --- | --- | --- | --- |
| 150.000 | - Kredituaren aldaketa (147.750€) GUZTIRA | 0,00 | 0,00 |

410001-41810-6020-325100 “Ikastetxe berriak eraikitzea eta ikastetxeak egokitzeko lanak” kontusailaren hasierako aurrekontua 8.000.000 €-koa da, eta gauzatze-fase honetan dago:

- 6. kapitulua. 410001-41810-6020-325100 kontusaila: “Ikastetxe berriak eraikitzea eta ikastetxeak egokitzeko lanak”.

| HERRIA | IKASTETXEA ETA LANA | GAUZATZE FASEA | 2008ko AURK. |
| --- | --- | --- | --- |
| BERRIOZAR | BERRIOZAR BHI Ikastetxe berria (giltza eskura), 4 lerro, DBH eta Batxilergoko 2.a Aurrekontua guztira: 5.627.300 € (2008-09) | Esleitzeke | 734.598,00 |
| BURLATA | ASKATASUNA BHI Modulu aurrefabrikatuak. 4 ikasgela | Amaitua | 223.799,36 |
| LIZARRA | TIERRA ESTELLA BHI. DBHrako eta Batxilergorako eraikin berria. Proiektua + 1. fasea (2008) Aurrekontua guztira: 7.201.412 € (2008-09-10) | Egiten ari da Urrian amaituko da | 455.057,30 |
| UHARTE | UHARTE BHI. Sukaldea eta ondokoak birgaitzea | Amaitua | 171.697,82 |
| LEKAROZ | LEKAROZ BHI. Estalkiak aldatzea. | Amaitua | 277.249,82 |
| IRUÑA | DONIBANE BHI. ENAI/INAVen egoitza eraberritzea. | Egiten ari da Urrian amaituko da | 723.348,05 |
| IRUÑA | DANTZA ESKOLA. José Vila ikastetxe publikoko 2. solairua Dantza Eskola izateko egokitzea. | Egiten ari da Urrian amaituko da | 642.077,00 |
| IRUÑA | PEDRO DE URSUA BHI. Ikastetxe berria (DBHko 8 lerro). Amaitua (2006-07-08) | Amaitua | 1.074.624,66 |
| IRUÑA | PEDRO DE URSUA BHI. Batxilergoko 4 lerrorako handitzea. Aurrekontua guztira: 1.260.985 € (2008-09-10) | Proiektua egina dago | 100.656,00 |
| SAN ADRIÁN | EGA BHI. 2 gela gehiago egitea + igogailua jartzea. | Amaitua | 128.371,42 |
| TUTERA | VALLE DEL EBRO BHI. Handitzea. 2. fasea. Aurrekontua guztira: 3.400.000 € (2008-09-10) | Obra esleitua | 532.328,92 |
| ZIZUR NAGUSIA | CATALINA DE FOIX IP. Ikastetxe berria. Prezioen berrikuspena (2007an eginiko lana). | Amaitua | 206.344,83 |
| ZIZUR NAGUSIA | ZIZUR BHI. Institutua handitzea DBHko 2 lerro eta Batxilergoko lerro 1 gehiago hartzeko. Aurrekontua guztira: 2.552.087 € (2008-09). | Esleitua | 63.220,00 |
| ZUDAIRI | LAS AMÉSCOAS IP. Galdara-gela eraberritzea. | Egiten ari da Urrian amaituko da | 108.087,91 |
| BESTELAKO LANAK | LAN TXIKIAK |  | 583.550,18 |
|  | 6. KAPITULUA GUZTIRA |  | 6.025.011,27 |

410001-41810-7609-325103 “Ikastetxe berriak eraikitzea eta ikastetxeak egokitzeko lanak” kontusailaren hasierako aurrekontua 14.045.000,00 €-koa da, eta gauzatze-fase honetan dago:

- 7. kapitulua. 410001-41810-7609-325103 kontusaila: “Ikastetxe berriak eraikitzea eta ikastetxeak egokitzeko lanak”

| HERRIA | IKASTETXEA ETA LANA | GAUZATZE FASEA | 2008ko AURK. |
| --- | --- | --- | --- |
| ALMANDOZ | ALMANDOZ IP. Ikastetxe berria. | Amaitua | 314.216,81 |
| ANTSOAIN | EZKABA IP. Udalarekiko hitzarmena. Kirol-pista estaltzea. | Egiten ari da | 720.000,00 |
| BARASOAIN | MARTÍN AZPILICUETA IP. Udalarekiko hitzarmena. Ikastetxe publikoa handitzea. | Esleitzeke | 30.000,00 |
| BERRIOZAR | MENDIALDEA IP. Modulu aurrefabrikatuak (8 ikasgela). | Amaitua | 406.620,63 |
| ZARRAKAZTELU | IP / DBHI. DBHI handitzea. | Egiten ari da Amaiera, azar. 30 | 437.147,48 |
| CASTEJÓN | DOS DE MAYO IP. Udalarekiko hitzarmena. DBHI handitzea. | Hasteko dago | 30.000,00 |
| CINTRUÉNIGO | IP. Udalarekiko hitzarmena. Ikastetxe berria, 3-6 urte. | Esleitzeko fasean | 511.600,00 |
| CINTRUÉNIGO | OTERO II IP. Handitzea. Aurrekontua guztira: 839.876 € (2008-09). | Proiektu burutua | 314.800,29 |
| LIZARRA | REMONTIVAL IP. Modulu aurrefabrikatuak (2 ikasgela). | Amaitua | 95.610,68 |
| LARRAGA | SAN MIGUEL DE LARRAGA IP. Udalarekiko hitzarmena. Ikastetxe publikoa handitzea. | Egiten ari da | 20.000,00 |
| MILAGRO | IP. Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe berria (3 lerro). | Amaitua | 1.507.826,34 |
| MUTILOABEITI | SAN PEDRO IP. IP handitzea eta berritzea. | Egiten ari da Amaiera, abend. 31 | 729.646,43 |
| ERRIBERRI | PRINCIPE DE VIANA IP. Udalarekiko hitzarmena. Ikastetxe publikoa handitzea. | Egiten ari da Amaiera, abend. 31 | 780.000,00 |
| OTEITZA | SAN SALVADOR IP. Udalarekiko hitzarmena. Ikastetxe publikoa handitzea. | Egiten ari da Amaiera, abend. 31 | 158.043,00 |
| IRUÑA | ARTURO KANPION IP. Modulu aurrefabrikatuak (4 ikasgela). | Amaitua | 221.379,20 |
| IRUÑA | ARTURO KANPION IP. Barnealdea eraberritzeko lanak | Amaitua | 154.366,79 |
| IRUÑA | BUZTINTXURI IP. Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe berria (3 lerro). Aurrekontua guztira: 4.217.842,44 € (2007-08-09) | Egiten ari da Amaiera, otsailak 9 | 3.048.615,69 |
| IRUÑA | CARDENAL ILUNDAIN IP. Udalarekiko hitzarmena. Patioko kirol-pista estaltzea. | Egiten ari da | 537.415,50 |
| HERRIA | IKASTETXEA ETA LANA | GAUZATZE FASEA | 2008ko AURK. |
| IRUÑA | CARDENAL ILUNDAIN IP. Modulu aurrefabrikatuak (Ikastetxeko jantokia). | Amaitua | 150.000,00 |
| IRUÑA | DOÑA MAYOR IP. Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe berria (3 lerro). Aurrekontua guztira: 4.046.448,22 € (2007-08) | Amaitua | 2.588.856,87 |
| IRUÑA | SAN FRANCISCO IP. Udalarekiko hitzarmena. Ikastetxea egokitzea. | Egiten ari da | 15.000,00 |
| GARES | PUENTE LA REINA IP. Ikastetxearen Erabilera Anitzeko Aretoa egokitzea. | Amaitua | 147.828,11 |
| RIBAFORADA | SAN BARTOLOMÉ IP. Udalarekiko hitzarmena. Ikastetxea handitzea. | Egiten ari da Amaiera, abend. 31 | 250.000,00 |
| TUTERA | TORRE MONREAL IP. Handitzea eta birmoldatzea. | Egiten ari da Amaiera, abend. 31 | 857.219,00 |
| BESTELAKO LANAK | LAN TXIKIAK |  | 205.780,70 |
|  | 7. KAPITULUA GUZTIRA |  | 14.231.973,52 |

- 41810-410001-6020-325103 “Musika Kontserbatorioa”.

Musikaren hiriaren proiektua eguneratzeko mandatua egin da, bi kontserbatorio paratzeko eraikinak egite aldera, zehazki honakoak: kontserbatorio profesionala eta kontserbatorio nagusia.

| 2008ko aurrekontua | Egotzitako azalpenak | Gauzapena 08-10-7an Kopurua eurotan | Amaierako aurreikuspena |
| --- | --- | --- | --- |
| 200.000 | - Kreditu erreserba: 16.356 € GUZTIRA | 0,00 | 16.356 |

- 41810-410001-7609-325100 “Udal-jabetzapeko ikastetxeetako obrak”.

37/2008 Ebazpena, otsailaren 14koa, Nafarroako Foru Komunitateko udal eta kontzejuentzako laguntzak emateko deialdia onesten duena, Ikuskapen eta Zerbitzuen zuzendari nagusiak emana, Haur Hezkuntzako 2. zikloko ikastetxe publikoak, Lehen Hezkuntzakoak (Lehen Hezkuntza-DBH) eta Udalen Musika Eskolak hobetzeko, zabaltzeko eta birmoldatzeko obra-proiektuak gauzatzeko.

177/2008 Ebazpena, ekainaren 4koa, Nafarroako Foru Komunitateko udal eta kontzejuentzako laguntzak emateko deialdia ebazten duena, Ikuskapen eta Zerbitzuen zuzendari nagusiak emana, Haur Hezkuntzako ikastetxe publikoak, Lehen Hezkuntzakoak (Lehen Hezkuntza-DBH) eta Musika Eskolak hobetzeko, zabaltzeko eta birmoldatzeko obra-proiektuak gauzatzeko.

| UDALA | DIRULAGUNTZA JASOKO DUEN OBRA | ESKATUTAKOA | % | DIRULAGUNTZA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABLITAS | IPko patioaren eskuinaldeko itxitura-horma berriz jartzea. | 35.920,27 | 65 | 23.348,18 |
| ANTZIN | IParen kanpoko arotzeria aldatzea | 30.059,27 | 65 | 19.538,53 |
| ANTSOAIN | IParen 2. solairuan sabai aizunak jartzea, isolamenduaz | 46.750,00 | 65 | 30.387,50 |
| ARANTZA | Beroketa eta ur beroko sistema egokitzea eta eskailerak eta patioa konpontzea | 1.550,00 | 65 | 1.007,50 |
| ARANTZA | Ateak, leihoak eta kanpoko pertsianak aldatzea eta zorua lixatzea | 5.900,00 | 65 | 3.835,00 |
| ARTAXOA | IPrako sarbideetan arkitektura-oztopoak kentzea | 30.670,97 | 65 | 19.936,13 |
| AZAGRA | DBHIn zenbait lan egitea | 12.120,90 | 80 | 9.696,72 |
| AZAGRA | Fatxada pintatzea eta ateak berritzea | 5.000,00 | 80 | 4.000,00 |
| AZAGRA | Pertsianak aldatzea | 5.400,00 | 80 | 4.320,00 |
| BARAÑAIN | Estalkiaren zati bat eraberritzea, 3. fasea | 128.866,08 | 65 | 83.762,95 |
| BASABURUA | Igogailua jartzea eta eraikina eraberritzea | 96.023,58 | 65 | 62.415,33 |
| BAZTAN | Arizkungo IParen estalkipeko solairua eraberritzea (2. fasea) | 14.954,86 | 65 | 9.720,66 |
| BAZTAN | Elizondoko San Fco. Javier IPko psikomotrizitate-gela berritzea | 51.300,00 | 65 | 33.345,00 |
| BAZTAN | Elizondoko San Fco. Javier IParen kanpoko arotzeria berritzea | 51.000,00 | 65 | 33.150,00 |
| BAZTAN | Elizondoko San Fco. Javier IPan eskola-barrutiaren itxitura aldatzea | 88.745,04 | 65 | 57.684,28 |
| BAZTAN | Elizondoko San Fco. Javier IPko jangelen estalkia aldatzea | 21.432,26 | 65 | 13.930,97 |
| BAZTAN | Segurtasuna eta osasuna: “Elizondoko San Fco. Javier IPko irisgarritasun- eta segurtasun-lanak” | 1.941,43 | 65 | 1.261,93 |
| BAZTAN | Erratzuko IParen estalkia birgaitzea eta fatxadak konpontzea | 121.092,65 | 65 | 78.710,22 |
| BAZTAN | Oronozko IPa handitzea eta berritzea. | 132.369,60 | 65 | 86.040,24 |
| BEIRE | Estalkia birgaitzea, kanpoko arotzeriak aldatzea eta beroketa-sistema jartzea | 42.637,04 | 65 | 27.714,08 |
| BERA | Fatxadak eraberritzea | 43.059,20 | 65 | 27.988,48 |
| BERA | Estalkiak birgaitzea | 211.688,45 | 65 | 137.597,49 |
| BERA | Sotoan berritze-lanak egitea | 64.185,12 | 65 | 41.720,33 |
| BERIAIN | Sotoko aldagelak eraberritu eta egokitzea | 3.017,74 | 65 | 1.961,53 |
| BERIAIN | Ebakuazio-ateak behar den norabidean jartzea | 7.464,60 | 65 | 4.851,99 |
| BERIAIN | Saneamenduko sare horizontala aldatzea | 89.045,66 | 65 | 57.879,68 |
| BERIAIN | Isolamendurako kontraleihoak | 57.878,20 | 65 | 37.620,83 |
| BERRIOZAR | Haur Hezkuntzako ikasgeletan leihoak aldatzea | 50.772,04 | 65 | 33.001,83 |
| BERRIOZAR | IPan ebakuazio-ateak eraberritzea | 36.637,95 | 65 | 23.814,67 |
| BERTIZARANA | Legasako IParen beroketa-sistema aldatzea eta berrikustea | 12.760,00 | 65 | 8.294,00 |
| BERTIZARANA | Narbarteko IPko estalkia eta fatxada konpontzea eta ikasgela batean kortxoa jartzea | 16.808,40 | 65 | 10.925,46 |
| BETELU | Eskailera luzatzea, estalki arteko solairua egokitzea, minusbaliatuentzako komuna, jantokiko toldoa | 57.636,27 | 65 | 37.463,58 |
| BUÑUEL | Korridoreetako leihoak eta komunetako ateak aldatzea | 62.063,77 | 65 | 40.341,45 |
| CABANILLAS | Komunak eraberritzea, ikasgeletako argiteria jartzea eta berokuntza-sistema jartzea | 77.302,16 | 65 | 50.246,40 |
| CÁRCAR | Haur Hezkuntzako ikasgela egokitzea | 18.741,04 | 65 | 12.181,68 |
| CÁRCAR | IParen arauetara egokitzea | 93.599,45 | 65 | 60.839,64 |
| CORELLA | IPan igogailua jartzea | 26.392,29 | 65 | 17.154,99 |
| DONEZTEBE | Ikastetxearen kanpoko itxitura berritzea, ordainsaririk gabe | 36.830,00 | 65 | 23.939,50 |
| ESTERIBAR | Zubiriko IParen psikomotrizitate-gelako zoruan konponketak egitea | 1.664,60 | 65 | 1.081,99 |
| ESTERIBAR | Zubiriko IParen instalazio elektrikoa berritzea | 41.859,01 | 65 | 27.208,36 |
| ETXALAR | Ikastetxea handitzeko lanak (3. fasea) | 208.068,07 | 50 | 104.034,04 |
| ETXALAR | Ikastetxea handitzeko lanak (2. fasea) | 108.964,32 | 50 | 54.482,16 |
| FALTZES | Larrialdiko argiak eta errotulu fotolumineszenteak jartzea | 1.592,10 | 65 | 1.034,87 |
| FALTZES | 1. solairuan beroketa-sistema jartzea | 36.135,30 | 65 | 23.487,95 |
| FALTZES | IPan 25 komun aldatzea | 9.280,00 | 65 | 6.032,00 |
| FITERO | Kirol-eremuan korridoreak paratzea. 2. fasea: | 151.715,18 | 65 | 98.614,87 |
| GARRALDA | Behe-tentsioko instalazio elektrikoa | 69.509,89 | 80 | 55.607,91 |
| GARRALDA | IParen kanpoko arotzeria aldatzea | 89.258,80 | 80 | 71.407,04 |
| GOIZUETA | Ikastetxeko igogailuan arkitektura-oztopoak kentzea | 68.034,00 | 65 | 44.222,10 |
| GOIZUETA | Kanpoko arotzeria eta sarrerako atea aldatzea (1. fasea) | 87.112,33 | 65 | 56.623,01 |
| UHARTE | IParen 2. solairua birgaitzeko lanak | 71.298,80 | 65 | 46.344,22 |
| IRURTZUN | IParen kanpoko arotzeria aldatzea (1. fasea). | 76.669,67 | 80 | 61.335,74 |
| IRURTZUN | Estalkipeko guneak egokitzea | 8.247,60 | 65 | 5.360,94 |
| LAKUNTZA | Igogailua jartzea, oztopoak kentzea eta ikastetxea handitzea (1ª Fase) | 127.160,16 | 65 | 82.654,10 |
| LARRAGA | Ikastetxea eraberritzea eta handitzea (igogailua eta haren eragin-eremua) | 134.278,84 | 65 | 87.281,25 |
| LEITZA | Gas-galdara berri bat jartzea | 110.722,00 | 80 | 88.577,60 |
| LESAKA | IParen estalkia eraberritzea (2. fasea). | 275.989,43 | 65 | 179.393,13 |
| LODOSA | IParen ipar-mendebaldeko fatxadaren kanpoko arotzeria aldatzea | 96.246,10 | 65 | 62.559,97 |
| LOS ARCOS | IPan arkitektura-oztopoak kentzea | 103.487,35 | 65 | 67.266,78 |
| LOS ARCOS | IPan suteetatik babesteko neurriak | 58.510,57 | 65 | 38.031,87 |
| MARTZILLA | IPko leihoak aldatzea | 67.970,84 | 65 | 44.181,05 |
| MENDIGORRIA | Hainbat lan: ikasgelako zorua berritzea, bainugela batean berogailu bat jartzea, errezelak berritzea eta hegaztiak pausatzea eragozteko sistema bat jartzea. | 6.283,74 | 65 | 4.084,43 |
| MURCHANTE | Ikasgela berriak terrazan | 10.195,02 | 65 | 6.626,76 |
| MURCHANTE | Ikasgela berria beheko solairuan | 3.777,88 | 65 | 2.455,62 |
| MURIETA | Komun bat, biltegi bat, bulego bat, barruan jolas-ordurako gune bat eta sarreran markesina bat jartzea. | 26.894,00 | 65 | 17.481,10 |
| MURILLO EL CUENDE | Kanpoko eta barruko arotzeria aldatzea | 77.416,24 | 65 | 50.320,56 |
| MURILLO EL CUENDE | Arradako IPan estalkia aldatzea | 163.970,99 | 65 | 106.581,14 |
| MURILLO EL FRUTO | IParen estalkia eraberritzea | 128.601,81 | 65 | 83.591,18 |
| NOAIN-ELORTZIBAR | Institutuan igogailua jartzea | 58.923,36 | 80 | 47.138,69 |
| OLAZTI | IPan kanpoko arotzeria aldatzea | 104.480,48 | 65 | 67.912,31 |
| OLAZTI | IPko haurrentzako komunak egokitzea | 8.964,03 | 65 | 5.826,62 |
| IRUÑA | García Galdeano IPan igogailua jartzea | 121.452,16 | 65 | 78.943,90 |
| IRUÑA | San Jorge I Haur Hezkuntzako ikastetxean igogailua jartzea | 91.799,37 | 65 | 59.669,59 |
| RIBAFORADA | IParen kanpoko arotzeria aldatzea (1. fasea) | 80.512,96 | 65 | 52.333,42 |
| ERRONKARI | Suteen aurkako segurtasun-lanak eta lan osagarriak | 70.894,56 | 80 | 56.715,65 |
| ERRONKARI | Instalazioak zati batean eraberritzea | 47.724,12 | 80 | 38.179,30 |
| TUTERA | Patioko zorua konpontzea, arrapalak ere sortuz (Elvira España IPa) | 166.783,00 | 65 | 108.408,95 |
| UXUE | Uxueko IPan kanpoko arotzeria eta barruko atea aldatzea | 32.599,87 | 65 | 21.189,92 |
| ULTZAMA | IPan –DBHI– suteen aurkako araudia betetzeko eta arkitektura-oztopoak kentzeko lanak | 49.732,89 | 65 | 32.326,38 |
| VIANA | IParen kanpoko arotzeriko beirak eta pertsianak aldatzea | 75.089,90 | 65 | 48.808,44 |
| VILLATUERTA | Ekitaldi-aretoan pareta egitea, gunea bi ikasgelatan banatzeko | 7.037,01 | 65 | 4.574,06 |
| ATARRABIA | Atargi IPan igogailua jartzea | 105.088,09 | 65 | 68.307,26 |
|  |  | GUZTIRA |  | 3.499.926,98 |

- 41810-410001-7609-325102 “Udalekin hitzarmenak, 0 eta 3 urte bitarteko haurren eskoletan lanak egiteko”.

Ikuskapen eta Zerbitzuen zuzendari nagusiaren apirilaren 1eko 91/2008 Ebazpenaz, Nafarroako Foru Komunitateko toki-entitateei dirulaguntzak emateko deialdia onartu zen, 0tik 3 urtera bitarteko haur-hezkuntzako ikastetxeak eraikitzeko, gehienez ere 8.000.000 euroko kopuruan.

Deialdia 2008ko apirilaren 14an argitaratu zen NAOren 47. zenbakian, eta eskariak aurkezteko azken eguna 2008ko maiatzaren 14a izan zen.

Ikuskapen eta Zerbitzuen zuzendari nagusiaren uztailaren 4ko 252/2008 Ebazpenaz, apirilaren 1eko 91/2008 Ebazpena aldatu zen. Ebazpen horren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko toki-entitateei dirulaguntzak emateko deialdia onartu zen 0tik 3 urtera bitarteko haur-hezkuntzako ikastetxe publikoak eraikitzeko.

Ikuskapen eta Zerbitzuen zuzendari nagusiaren abuztuaren 25eko 339/2008 Ebazpenaz, Nafarroako Foru Komunitateko toki-entitateei dirulaguntzak emateko deialdia ebatzi zen, 0tik 3 urtera bitarteko haur-hezkuntzako ikastetxeak eraikitzeko, eta, halaber, ikastetxeak martxoaren 26ko Foru Dekretura egokitzeko premia xedatu zen; egokitzapena Ikuskapen eta Zerbitzuen zuzendari nagusi beraren apirilaren 1eko 91/2008 Ebazpenaren eta uztailaren 4ko 252/2008 Ebazpenaren bidez onartu zen.

| 1. LANAK 2007an HASI ZITUZTEN toki-entitateak (2007an diruz lagunduak, esleitutako zenbatekoaren %50 baino gehiago gauzatu izanagatik edo LANAK HASI izanagatik). | 2008an EMANDAKO DIRULAGUNTZA |
| --- | --- |
| 2008 (azken %50a) | 2008 (azken %50a) |
| BAZTAN | 324.992,84 |
| NOAIN (ELORTZIBAR) | 324.992,84 |
| 2008 (azken %75a) | 2008 (azken %75a) |
| ANDOSILLA | 487.489,27 |
| ZIZUR ZENDEA | 487.489,27 |
| MILAGRO | 609.195,37 |
| TUTERA (LOURDESKO ANDRE MARIA) | 386.323,63 |
| GUZTIRA | 2.620.483,22 |

| 2. Aurkezpeneko epea amaitzerako LANAK HASI DITUZTEN toki-entitateak | 2008an EMANDAKO DIRULAGUNTZA |
| --- | --- |
| 2008 (%100) | 2008 (%100) |
| ALESBES | 152.565,87 |
| 2008 (%75) | 2008 (%75) |
| VIANA | 609.195,37 |
| GUZTIRA | 761.761,24 |

| 3. Aurkezpeneko epea amaitzerako PROIEKTUA IDATZIA DUTEN (edo memoria baloratua, nahikoa bada) eta LANAK 2008an HASTEA aurreikusia duten toki-entitateak | 2008AN EMANDAKO DIRULAGUNTZA |
| --- | --- |
| 3.1.- ERAIKITZE; HANDITZE EDO ERABERRITZE lanak |  |
| 2008 (%100) | 2008 (%100) |
| CABANILLAS | 74.044,88 |
| LEKUNBERRI | 302.319,20 |
| LOS ARCOS | 228.163,32 |
| DONEZTEBE | 174.415,28 |
| 2008 (%75) | 2008 (%75) |
| FUSTIÑANA | 487.489,27 |
| 2008 (%25) | 2008 (%25) |
| ALTSASU | 203.065,12 |
| FITERO | 115.318,24 |
| ITZA | 162.496,42 |
| MENDIGORRIA | 345.954,71 |
| 2008 (%15) | 2008 (%15) |
| BURLATA | 165.217,37 |
| 3.2.- Martxoaren 26ko 28/2007 FDra EGOKITZEKO lanak |  |
| 2008 (%100) | 2008 (%100) |
| AGOITZ | 20.722,51 |
| BUÑUEL | 4.735,12 |
| CORTES | 37.515,09 |
| AZKOIEN | 79.416,18 |
| RIBAFORADA | 55.383,90 |
| GUZTIRA | 2.456.256,61 |
|  | 2.008 |
| GUZTIRA | 5.838.501,07 |

- 41810-410001-6020-325100  “Ikastetxeetako mantentze-lanak”.

| IKASTETXEA | JARDUKETA | EGOERA | Egindakoa |
| --- | --- | --- | --- |
| "Alhama" BHI | Sukaldea egokitzea, HLPPa ezartzea | Amaitua | 14.024,26 € |
| Tuterako ETI | Zoladura eta arotzeria metalikoa aldatzea, energia-eraginkortasuna hobetzea | Amaitua | 127.775,00 € |
| Nafarroako Gobernuko Ikastetxeak | BT instalazioak berrikustea eta indarreko araudira egokitzea | Martxan | 272.827,00 € |
| Sierra de Leyre BHI (EGOITZA ERAIKINA) | Gas-hartunearen instalazioa eraberritzea | Amaitua | 4.275,74 € |
| “Ibaialde” BHI | Ureztaketa automatikoko instalazioak guneka | Amaitua | 13.230,96 € |
| “Garralda” DBHI | Ikasgelak eta korridoreak pintatzea | Amaitua | 2.825,59 € |
| “Tierra Estella” BHI | Beroketa-sistema eraberritzea | Amaitua | 2.307,00 € |
| “Berriozar” Lanbide Tailerra | Gas-hartunearen instalazioa eraberritzea | Amaitua | 2.152,96 € |
| “ La Granja” BHI. | Estalkien mantenimendua | Amaitua | 763,28 € |
| ILZ “Jose Vila Marques” IPan | Bainugelak eraberritzea | Amaitua | 10.271,80 € |
| “Catalina de Foix” IP | Ekitaldi-aretoa irakaskuntzarako egokitzea | Amaitua | 17.787,54 € |
| “Mendillorri” IP | Administrazio-aretoa eraberritzea | Amaitua | 7.181,56 € |
| “Politécnico” BHI | Suteen aurkako instalazioa eta hartunea jartzeko proiektua | Amaitua | 1.693,09 € |
| “San Juan-Donibane” BHI | Lehortzeko labea aldatzeko lanak | Amaitua | 9.502,19 € |
| “San Juan-Donibane” BHI | Lokala egokitzea lurrun-sorgailua eta pintura-kabina paratzeko | Amaitua | 19.823,51 € |
| “San Juan-Donibane” BHI | Tximiniak jartzea | Amaitua | 11.318,39 € |
| “Donapea” BHI. | Pintura-biltegia eta bertako atea berritzea | Amaitua | 5.952,53 € |
| “Padre Moret” BHI | Gimnasioko zorua estaltzea | Amaitua | 20.978,86 € |
| “Amazabal” BHI | Galdara-gela eraberritzeko proiektua | Amaitua | 3.480,00 € |
| “La Granja” B.H.I. | Ikastetxerako hesi automatikoa | Amaitua | 2.759,20 € |
| “Sierra de Leyre” BHI | Kanpoko arotzeria, energia-eraginkortasuna hobetzeko | Amaitua | 52.929,46 € |
| “Sierra de Leyre” BHI (EGOITZA ERAIKINA) | Eraberritze-lanak | Amaitua | 44.116,51 € |
| ILZ “Jose Vila Marques” IPan | Bideozaintzako sistema ezarri eta handitzea | Amaitua | 14.201,38 € |
| Tafallako “Politécnico” BHI | Larrialdiko irteerak egokitzea eta eraberritzea | Amaitua | 24.478,62 € |
| “Ibaialde” BHI | Estalkia eta galdara-gela mantentzeko lanak | Amaitua | 1.827,00 € |
|  | Ikastetxeetan egindako lan txikiak | Martxan | 11.516,57 € |
| GUZTIRA |  |  | 700.000,00 € |

- 410002-41150-6081-321100 “Testuliburuen doakotasunerako plana”.

| 2008ko aurrekontua | Egotzitako azalpenak | Gauzapena 08-10-7an Kopurua eurotan | Amaierako aurreikuspena |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.000.000 | 2008ko uztailaren 28ko gobernu-akordioa, 2008/2009 ikasturteko liburu eta ikasmaterialen finantzaketarako Hezkuntza, Gizarte Politika eta Kirol Ministerioarekin sinatutako Hitzarmenaren testua onesten duena. GUZTIRA | 0,00 | 3.000.000 |

Kontusaila: 411001-41300-2276-321100 “Ikastetxeen, programen eta hezkuntza-sistemaren ebaluazioa”.

| 2008ko aurrekontua | Gauzapena 08-10-13an. Egotzitako azalpena. | Gauzapena 08-10-13an. Kopurua eurotan | Amaierako aurreikuspena |
| --- | --- | --- | --- |
| 73.446 | Diagnosi-ebaluazioaren 1. fasea (LHko 4. mailako eta DBHko 2. mailako ikasleen oinarrizko gaitasunen programak landu eta argitara ematea) Diagnosi-ebaluazioaren 1. fasea (diagnosi-probak prestatzea) Diagnosi-ebaluazioaren 2. fasea (Nafarroako hezkuntzaren adierazle-sistema argitaratzea) Diagnosi-ebaluazioaren 2. fasea (Nafarroako hezkuntzaren adierazle-sistema argitaratzea) “Ikuskapen Koadernoak” maketatzea GUZTIRA | 25.540 3.058 5.042 34.800 1.248 69.688 | 69.688 |

3.757,60 €-ko kontusail honetan dagoen kreditua 411002-41740-2266-321100 “Prestakuntza-jarduerak” kontusailean izandako defizita murrizteko erabiliko da, horretarako aurrekontua egokituz.

- Kontusaila: 411001-41300-2276-321105 “Ikasleen ebaluazioa”.

| 2008ko aurrekontua | Gauzapena 08-10-13an. Egotzitako azalpena. | Gauzapena 08-10-7an. Kopurua eurotan | Amaierako aurreikuspena |
| --- | --- | --- | --- |
| 46.395 | Unibertsitatera sartzeko probetarako (selektibitatea) materialak lantzeko 22 koordinatzaileei ordaintzea. Ebazpena izapidetze bidean, ez du erreserbatutakoa agortzen. Kreditu-erreserba: (44.617 €) GUZTIRA | 0,00 | 39.901 |

- 421000-42420-4400-322900  “Hizkuntzen Autoikaskuntzako Nafarroako Zentroaren (CNAI) funtzionamendua”.

| 2008ko aurrekontua | Egotzitako azalpenak | Gauzapena 08-10-7an Kopurua eurotan | Amaierako aurreikuspena |
| --- | --- | --- | --- |
| 230.000 | - 152/2008 Ebazpena, martxoaren 27koa (150.000 €) GUZTIRA | 150.000,00 | 150.000,00 |

CNAIren funtzionamendu-gastuetarako kontusail nominala. Martxoaren 27ko 157/2008 Ebazpenaren bidez onartutako Hezkuntza Departamentuaren eta CNAIren arteko lankidetza-hitzarmenak xedatzen duenez, kopuru hori bi epetan ordainduko da: hasierakoa 150.000 €-koa, eta azkena 80.000 €-koa.

Lehen ordainketa aipatu Ebazpenari jarraiki onartua eta gauzatua izan zen.

80.000 €-ko bigarren ordainketa –azkena– ezin izan da oraindik gauzatua izan 2008ko kontusail nominalaren blokeoa dela-eta.

- 421001-42400-2266-322900 “Euskarazko prestakuntza irakasleentzat”.

| 2008ko aurrekontua | Egotzitako azalpenak | Hitzartua | Gauzapena 08-10-7an. Kopurua eurotan | Amaierako aurreikuspena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zientzia-dibulgazioko jarduerak bigarren hezkuntzan | 10.725,70 | 10.725,70 | 10.725,70 |
|  | Berrikuntza linguistikoaren alorreko sariak | Erreserbatua: 3.000 |  | 3.000 |
|  | Ikastetxeetan ahozko erabilera sustatzeko jarduerak | 7.688 | 7.688 | 7.688 |
|  | Euskarazko Prestakuntzarako XXVIII. Deialdia | 11.066,99 | 11.055,94 | 11.055,94 |
|  | Irakaskuntza gaurkotzeko prestakuntza ikastaroak | 11.834,02 | 11.834,02 | 11.834,02 |
|  | Plangintza eta normalkuntza ikastaroak ikastetxeetan | 11.632,50 | 11.632,50 | 11.632,50 |
|  | Funtzionamendu gastuak eta bestelakoak | 3.847,04 | 3.847,04 | 3.847,04 |
|  | Euskara ikasteko dirulaguntza indibidualak | 1.112,52 | 1.112,52 | 1.112,52 |
| 62.505 |  | 69.096,77 | 57.895,72 | 60.895,72 |

Berrikuntza Sariak: eskariak aurkezteko epea urriaren 31n amaitzen da. Deialdia azaroan ebatziko da.

- 421001-42400-2269-322900 “Euskararen erabilerarako programak”.

| 2008ko aurrekontua | Egotzitako azalpenak | Hitzartua | Gauzapena 08-10-7an. Kopurua eurotan | Amaierako aurreikuspena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 187.794 | 2007-2008 ikasturteko egonaldi eta kanpamenduak | 177.913,52 | 177.913,52 | 177.913,52 |
|  | 2008-2009 ikasturteko egonaldiak | 39.938,86 | 39.938,86 | 39.938,86 |
| + 30.058,38 | Aurrekontu aldaketa |  |  |  |
| 217.852,38 |  | 217.852,38 | 217.852,38 | 217.852,38 |

2008-2009 ikasturteko egonaldiak: irailetik abendura bitarteko fakturak ordaintzeke daude.

- 421001-42400-2269-322902 “Euskara sustatzeko jarduerak”.

| 2008ko aurrekontua | Egotzitako azalpenak | Hitzartua | Gauzapena 08-10-7an. Kopurua eurotan | Amaierako aurreikuspena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 180.871 | Bertsolaritza ikasgelan | 53.876,55 | 35.304,79 | 53.876,55 |
|  | Solaskide, bigarren hezkuntzan euskara bermatzeko | 51.282,40 | 51.282,40 | 51.282,40 |
|  | Euskarazko emanaldiak ikastetxeetan | 51.374 | 51.374 | 51.374 |
|  | Eskolako lehiaketak | 13.377,24 | 13.291,64 | 13.377,24 |
|  | Eskolako antzerki topaketak | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
|  | Lerro berriak ezartzeko laguntzak | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
|  | Literaturaren sustapena | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
|  | Etnografiari buruzko hitzaldiak | 2.861 | 2.861 | 2.861 |
|  | Programei buruzko informazioa | 1.724,82 | 1.724,82 | 1.724,82 |
| + 6.808 | Aurrekontu aldaketa |  |  |  |
| 187.679 |  | 187.296,01 | 168.638,65 | 187.296,01 |

- Bertsolaritza ikasgelan: irailetik abendura bitarteko fakturak ordaintzeke daude.

- 421001-42400-2269-322903 “Euskarazko ikasmaterialen ekoizpena”.

| 2008ko aurrekontua | Egotzitako azalpenak | Hitzartua | Gauzapena 08-10-7an. Kopurua eurotan | Amaierako aurreikuspena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.797 | Eskolako lehiaketetako Lenarriak VII liburua | 6.488,30 | 6.488,30 | 6.488,30 |

- 421001-42400-4809-322900 “Euskara sustatzeko bekak eta laguntzak”.

| 2008ko aurrekontua | Egotzitako azalpenak | Hitzartua | Gauzapena 08-10-7an. Kopurua eurotan | Amaierako aurreikuspena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bertsolaritza eskolak | 11.250 | 11.250 | 11.250 |
|  | Euskarazko emanaldiak ikastetxe pribatuetan | 8.385 | 8.385 | 8.385 |
|  | Haur Kantarien Jaialdiak | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
|  | Antzerkia ikastetxe pribatuetan | 2.500 | 2.200 | 2.500 |
| 171.027 |  | 28.635 | 28.335 | 28.635 |

- 422000-42120-2269-321200 “Hezkuntza-berrikuntzako programak”.

| 2008ko aurrekontua | Egotzitako azalpenak | Hitzartua | Gauzapena 08-10-7an. Kopurua eurotan | Amaierako aurreikuspena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Irakurketa sustatzeko 2007/08 sariak | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
|  | Gaitasunetan hobetzeko proiektuak | 30.000 | 0 | 30.000 |
|  | Fakturak | 10.766,29 | 10.766,29 | 10.766,29 |
| 90.000 |  | 45.766,29 | 15.766,29 | 45.766,29 |

- 422000-42120-2269-322D00  “Ikastetxe publikoetan eskolaz kanpoko jarduerak antolatzea”.

| 2008ko aurrekontua | Egotzitako azalpenak | Hitzartua | Gauzapena 08-10-7an. Kopurua eurotan | Amaierako aurreikuspena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008ko deialdia | 216.357 | 216.357 | 216.357 |
|  | Lanaldi malgua | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 316.357 |  | 229.357 | 229.357 | 229.357 |

- 423003-42230-2269-322000 “Etorkinak nahiz gutxiengo soziokulturalak gizartean eta eskolan integratzeko jardueren finantzaketa”.

| 2008ko aurrekontua | Egotzitako azalpenak | Gauzapena 08-107an. Kopurua eurotan | Amaierako aurreikuspena |
| --- | --- | --- | --- |
| 270.190,00 | - Hezkuntza proiektuen deialdia - Ikasmaterialen, liburuen eta abarren fakturak GUZTIRA | 11.610,00 5.503,93 17.113,93 | 39.503,93 |

- 425000-42310-2266-321200 “Irakasleen prestakuntzarako jarduerak”

| 2008ko aurrekontua | Egotzitako azalpenak | Hitzartua | Gauzapena 08-10-21ean. Kopurua eurotan | Amaierako aurreikuspena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 712.800 | Ordainketa funtzionario txostengileei | 106.422,21 |  |  |
|  | Eskolako liburutegiak | 2.089,48 |  |  |
|  | 2007/08 ikasturteko jarduerak | 281.467,92 |  |  |
|  | 2008/09 ikasturteko jarduerak (iraila-abendua) | 5.610,69 |  |  |
|  |  | 395.590,30 | 395.590,30 | 458.131,34 |

2007/08 ikasturteko jardueren banakapena:

|  | Haur Hezkuntza | 59.931,87 € |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lehen Hezkuntza | 53.684,69 € |  |
|  | Bigarren Hezkuntza | 55.036,14 € |  |
|  | Beste programa batzuk | 64.321,18 € |  |
|  | Aniztasunarekiko arreta | 11.553,72 € |  |
|  | Integra | 12.978,00 € |  |
|  | Bestelakoak | 23.962,32 € |  |
|  | (Proiektuak, Ebaluazioa, Irakaskuntzaren lanbidearen oinarriak…) |  |  |

Kontusailaren saldo erabilgarriaren gain egonda egiteke dauden egozketak hauek dira:

- Funtzionario txostengileen soldata bidezko ordainketa:	25.586,10 €.

- Eskolako liburutegien programa: 9.624,32 €.

- 2008-2009 Prestakuntza Planeko jarduerak (irailetik abendura): 27.330,62 €.

- 425001-42340-6060-322-A-04 “Ikastetxeetan Informazioaren Gizartea garatzea”.

| KONTUSAILA: 42340-425001-6060-322A04 “Ikastetxeetan Informazioaren Gizartea garatzea” 2008 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- Gauzatze-maila, urriaren 21ean |  |  | 381.043,19 € |
| 2.- Gauzatze-aurreikuspena, abenduaren 31n |  |  | 992.731,05 € |
|  | Hasierako aurrekontua | 1.409.325,00 € |  |
|  | Nafarroako Gobernuaren gastu-erreserba | - 376.593,95 € |  |
|  | Teknologia berrietako programetan inbertitzeko kontusailerako erreserba-aldaketa | - 40.000,00 € |  |
|  |  | 992.731,05 € |  |
| 3.- Ikastetxeak kableatzeari buruzko espedienteak (TRENZA eta handitzeak); egindakoak eta Telekomunikazioen ziurtagiria (DGMAyE) jaso zain daudenak, eta “Besteak” |  |  | 611.687,86 € |
|  | Tuterako ETI BHIaren sarea zabaltzea | 13.551,35 € |  |
|  | Ibaialde BHIaren sarea zabaltzea | 13.352,50 € |  |
|  | EDUCA komunikazioen horniketa, Orkoiengo IP | 10.946,37 € |  |
|  | Teknologia Berriak eta Hezkuntza Programako (PNTE) informatika-ekipamenduak (espedientea esleitze bidean dago) | 120.000,00 € |  |
|  | Informatika-sareko zerbitzua, Vianako IP/DBHI | 43.135,03 € |  |
|  | Informatika-sareko zerbitzua, P. Larrainzar IP | 7.711,47 € |  |
|  | Informatika-sareko zerbitzua, Pedro de Ursúa BHI | 6.873,50 € |  |
|  | Informatika-sareko zerbitzua, Catalina de Foix IP | 11.825,26 € |  |
|  | Informatika-sareko zerbitzua, Artaxoako IP | 30.706,06 € |  |
|  | Informatika-sareko zerbitzua, Cadreitako IP | 31.515,54 € |  |
|  | Informatika-sareko zerbitzua, Etxarri Aranazko IP | 30.392,14 € |  |
|  | Informatika-sareko zerbitzua, Fiteroko Juan Palafox IP | 34.929,46 € |  |
|  | Informatika-sareko zerbitzua, Tafallako ILZ/HOHZ-CEBA | 39.773,76 € |  |
|  | Informatika-sareko zerbitzua, Araitz-Beteluko HLHIP | 26.292,28 € |  |
|  | Informatika-sareko zerbitzua, Ribaforadako San Bartolome IP | 43.195,74 € |  |
|  | Informatika-sareko zerbitzua, Mendigorriako HLHIP | 22.368,44 € |  |
|  | Informatika-sareko zerbitzua, Gardeko Andrés Muñoz HBI | 39.125,83 € |  |
|  | Informatika-sareko zerbitzua, Lesakako Irain HLHIP | 35.754,90 € |  |
|  | Informatika-sareko zerbitzua, Etxalarko HLHIP | 18.803,86 € |  |
|  | Informatika-sareko zerbitzua, Dña Mayor IP | 14.291,15 € |  |
|  | Bestelakoak: Egindako likidazioak eta kopuru horren erabilgarritasuna TRENZA zentroetan zabaltze gehiago egin eta zerbitzarien ekipamendua jartzeko | 17.143,22 € |  |
| 4.- Orain arte kontusailari egotzitako beste azalpen batzuen banakapena: |  |  | 381.043,19 € |
|  | EDUCA proiektua | 130.262,00 € |  |
|  | NAPAI BHIaren sarea zabaltzea | 6.660,17 € |  |
|  | García Galdeano BHIaren sarea zabaltzea | 7.216,22 € |  |
|  | Material informatikoko zenbait faktura ordaintzeko erreserba | 60.531,17 € |  |
|  | EDUCAko hardware ekipamendua | 103.900,00 € |  |
|  | Informatika-sareko zerbitzua, Añorbeko IP | 14.475,19 € |  |
|  | Informatika-sareko zerbitzua, Beriaingo IP | 30.180,78 € |  |
|  | Zenbait faktura | 27.817,66 € |  |

- 430001-43010-4816-322500 “Nafarroako Antzerki Eskola”.

| 2008ko aurrekontua | Egotzitako azalpenak | Gauzapena 08-10-7an. Kopurua eurotan | Amaierako aurreikuspena |
| --- | --- | --- | --- |
| 157.594,00 | - Nafarroako Antzerki Eskolarekiko hitzarmenaren aurrerakina - Nafarroako Antzerki Eskolarekiko hitzarmenaren 2. epea GUZTIRA | 60.000,00 30.000,00 90.000,00 | 90.000,00 |

- 433000-43300-2266-321200 “Lanbide Heziketako irakasleen hobekuntza eta eguneratzea”.

| 2008ko aurrekontua | Egotzitako azalpenak | Gauzapena 08-10-7an. Kopurua eurotan | Amaierako aurreikuspena |
| --- | --- | --- | --- |
| 147.254,00 | - Urteko Prestakuntza Planeko 20 ikastaroren ebazpena (urtarrila-ekaina) - Fakturak | 26.540,08 | 26.540,08 |

- 433000-43300-2269-321200 “Lanbide Heziketarako materialak argitaratzea”.

| 2008ko aurrekontua | Egotzitako azalpenak | Gauzapena 08-10-7an. Kopurua eurotan | Amaierako aurreikuspena |
| --- | --- | --- | --- |
| 41.904,00 | - Heziketa zikloei buruzko liburuxkak inprimatzea - Poloniako Eur-Assist materialen diseinu eta maketazioa - Berrikuntza proiektuen kartelak | 8.309,41 1.521,92 848,38 10.679,71 | 11.053,78 |

- 433000-43300-2269-322E00  “Berrikuntzaren garapena Lanbide Heziketan”.

| 2008ko aurrekontua | Egotzitako azalpenak | Gauzapena 08-10-7an. Kopurua eurotan | Amaierako aurreikuspena |
| --- | --- | --- | --- |
| 226.717,00 | - LHko berrikuntza proiektuen deialdia - Heziketa zikloetarako matrikulazio kanpaina Acrobat InDesign lizentziak egokitzea - Bainuetxe praktikak, Ibaialde BHI - LHrako orri laukoitzen diseinua, argibideak, LHko sariak -Prestakuntza nekazaritzako makinerian GUZTIRA | 41.311,53 108.275,50 5.928,06 3.165,45 2.821,11 1.104,32 162.605,97 | 171.605,02 |

- 433000-43300-4800-322E02 “Enpresetan praktikak egiten ari diren ikasleei laguntzak”.

Kontusail horren hasierako aurrekontua 303.780 €-koa da.

Gauzatze-maila: kontusail honetan ez da ezer gauzatu. Kopuru osoa blokeaturik dago.

- 433000-43300-6059-325100 “Lanbide Heziketako ikastetxe publikoetako ekipamendua”.

| 2008ko aurrekontua | Egotzitako azalpenak | Gauzapena 08-10-7an. Kopurua eurotan | Amaierako aurreikuspena |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.000.000,00 | - Makineria berritzea EEko segurtasun araudira egokitzeko - Ibilgailuak aldatzea - Ekipo informatikoak - Curriculumerako gainerako ekipamendua GUZTIRA | 1.028.825,75 | 1.340.135,64 |

- 440001-44100-4609-334100 “Udal eta kontzejuentzako laguntzen programa euskararen arloan”.

| 2008ko aurrekontua | Egotzitako azalpenak | Gauzapena 08-10-7an. Kopurua eurotan | Amaierako aurreikuspena |
| --- | --- | --- | --- |
| 550.000,00 | - Kultur jarduerak - Euskara teknikariak -Prestakuntza, 2008ko urtarrila-ekaina -Prestakuntza, 2008ko uztaila-abendua GUZTIRA | 119.872,80 223.962,42 48.892,17 50.924,81 443.652,20 | 505.000,00 |

- 440001-44100-4819-322900  “Gau-eskolentzako dirulaguntza”.

| 2008ko aurrekontua | Egotzitako azalpenak | Gauzapena 08-10-7an. Kopurua eurotan | Amaierako aurreikuspena |
| --- | --- | --- | --- |
| 510.000,00 | Laguntzak entitate juridiko pribatuei (euskaltegi eta gau-eskola pribatuak) GUZTIRA | 336.397,58 336.397,58 | 439.892,64 |

- 440001-44100-4819-334100 “Euskararen inguruko programak hedabideetan”.

Kontusail horren hasierako aurrekontua 310.000 €-koa da.

Gauzatze-maila: kontusail honetan ez da ezer gauzatu. Kopuru osoa blokeaturik dago.

- 440001-44100-4819-334102 “Euskarazko ekimen kulturalak sustatzea”.

| 2008ko aurrekontua | Egotzitako azalpenak | Gauzapena 08-10-7an. Kopurua eurotan | Amaierako aurreikuspena |
| --- | --- | --- | --- |
| 150.000,00 | Euskarazko ekimen kulturaletarako laguntzen deialdia GUZTIRA | 120.000,00 120.000,00 | 125.000 |

- 440001-44100-4819-334103 “Euskararen sustapena informazioaren teknologietan".

Kontusail horren hasierako aurrekontua 40.000 €-koa da.

Gauzatze-maila: kontusail honetan ez da ezer gauzatu. Kopuru osoa blokeaturik dago.