La Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones que suscribe, en respuesta a la pregunta formulada por el  Ilmo. Sr. D. José Ángel Agirrebengoa Imaz, Parlamentario Foral adscrito al Grupo Parlamentario Nafarroa Bai, sobre el proyecto de la Variante Irurita-Elizondo, tiene el honor de remitir la siguiente contestación.

El proyecto de la Variante Irurita-Elizondo fue aprobado definitivamente por Orden Foral 14/2009, de 24 de febrero, de la Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones publicada en el BON nº 35, de 23 de marzo de 2009.

Posteriormente y debido a los problemas de autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico al puente sobre el río Baztan en el casco urbano de Elizondo y dado que la construcción de este puente no condiciona la ejecución del resto de las obras, se optó por dividir el proyecto en dos proyectos. Así, mediante Orden Foral 58/2009, de 19 de junio, de la Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, el proyecto se dividió en dos: "Construcción de la variante de Irurita-Elizondo" y "Construcción del puente de conexión de la variante de Irurita-Elizondo con la antigua carretera 121-B", cuyos presupuestos base de licitación ascienden a las cantidades de 12.208.960,20 euros y de 820.117,82 euros, respectivamente. En el primer proyecto se incluyen las obras del tronco principal de la variante, ahora en fase de licitación, y en un segundo proyecto se incluye la construcción del puente de conexión desde la variante a la antigua carretera 121-B, que se licitará cuando se obtenga la autorización de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

El expediente de contratación fue aprobado por Orden Foral  68/2009, de 3 de julio, de la Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, siendo publicada en el portal de contratación el mismo día 3 de julio, previa autorización de contratación por Acuerdo de Gobierno de 2 de marzo de 2009. Las obras serán adjudicadas en breve con un plazo de ejecución de 18 meses.

Lo que tengo el honor de comunicar en cumplimiento de lo establecido en el artículo 192.1 del Texto Refundido del Reglamento del Parlamento de Navarra.

- Pamplona, 24 de septiembre de 2009

- La Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones: Laura Alba Cuadrado