Legebiltzarreko Erregelamenduko 114.1 artikuluan ezarritakoa betez, agintzen dut Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin Alberto Catalán Higueras jaunak egindako galderaren erantzuna, Foru Diputazioak emana, Hezkuntza Departamentuak hezkuntza-azpiegiturak direla-eta 2016rako eta 2017rako darabiltzan jarduketa-asmoei buruzkoa. Galdera argitaratu zen 2017ko urtarrilaren 2ko 1. Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean.

Iruñean, 2017ko urtarrilaren 24an

Lehendakaria: Ainhoa Aznárez Igarza

ERANTZUNA

Unión del Pueblo Navarro parlamentu-taldeari (UPN) atxikitako foru parlamentari Alberto Catalán Higueras jaunak idatziz erantzuteko galdera egin du (9-16/PES-00417). Hauxe da Nafarroako Hezkuntzako kontseilariaren erantzuna:

Galdegileak jakin nahi du eta ba ote dagoen Hezkuntza Departamentuak hezkuntza-azpiegiturak direla-eta 2016-2019 aldirako darabiltzan jarduketa-asmoei buruzko dokumenturik. Bada, erantzuna da baietz, lanerako barne-dokumentu bat badagoela ikastetxeetako inbertsioen jarraipena egiteko. Haren laburpena erantzun gisa igorri zitzaion Unión del Pueblo Navarro (UPN) parlamentu-taldeari egina zuen 9-16/PEI-00693 informazio-eskaerarako erantzun moduan. Orain galdera honi gehitu diogu.

Iruñean, 2017ko urtarrilaren 24an

Hezkuntzako kontseilaria: José Luis Mendoza Peña

9-16/PEI-00693 informazio eskaerarako erantzuna

Unión del Pueblo Navarro parlamentu-taldeari (UPN) atxikitako foru parlamentari Alberto Catalán Higueras jaunak informazio-eskaera bat egin du (9-16/PEI-00693). Hauxe da Nafarroako Hezkuntzako kontseilariaren informazioa:

Foru parlamentariak informazioa eskatu du Hezkuntza Departamentuak hezkuntza-azpiegiturak direla-eta 2016-2019 aldirako dauzkan jarduketa-asmoei buruz. Bada, esan behar diogu ikuspegi ekonomikotik garrantzitsuenak direnak gehitu ditugula, betiere 2019ra bitarte hezkuntza-azpiegituren arlorako onesten diren aurrekontuen baldintzapean egonen direnak:

• Sarrigurengo ikastetxe publikoa: azken fasea egitea (18 ikasgela lehen hezkuntzarako). Jada amaituta dauden eta funtzionamenduan dauden obrak.

• Buztintxuriko ikastetxe publikoa: ikastetxe berria eraikitzea (17 ikasgela). Exekuzio-proiektua jada idatzita dago, eta obrak lizitazio-fasean daude.

• Castejongo DBHIa: ikastetxe berria eraikitzea (2,5 lerro). Exekuzio-proiektua jada idatzita dago, eta obrak lizitazio-fasean daude.

• Erronkariko ikastetxe publikoa: ikastetxe berria eraikitzea (haur hezkuntzako, lehen hezkuntzako eta DBHko lerro bat). Exekuzio-proiektua 2017an lizitatuko da.

• Biurdanako BHIa: bigarren hezkuntzako ikastetxe berria eraikitzea (DBHko 4 lerro, 18 ikasgela). Exekuzio-proiektua lizitazio-fasean dago.

• Elizondoko inguruan LHko ikastetxe berria egitea: exekuzio-proiektua 2018an lizitatuko da.

• Iturramako BHIa: ikastetxea zabaltzea (6 ikasgela berri). Jada amaituta dauden eta funtzionamenduan dauden obrak.

• Larraintzarko ikastetxe publikoa: ikastetxea zabaltzea (8 ikasgela). Obrak 2016an amaituko dira.

• Lorenzo Goicoa ikastetxe publikoa: ikastetxea zabaltzea (4 ikasgela). Jada amaituta dauden eta funtzionamenduan dauden obrak.

• Uharteko BHIa: ikastetxeko bigarren solairua birmoldatzea eta automobilgintzako pabiloi berria eraikitzea. Bigarren solairuaren birmoldaketa amaitu da jada, eta funtzionamenduan dago. Automobilgintzako pabiloiaren eraikuntza lizitazio-fasean dago.

• Iturengo ikastetxe publikoa: ikastetxe berria eraikitzea (6 unitate). Proiektuaren lizitazioa 2017rako aurreikusi da.

• Mutiloako San Pedro ikastetxe publikoa: ikastetxe berria eraikitzea (bi lerro). Proiektuaren lizitazioa 2017rako aurreikusi da.

• Arbizuko ikastetxe publikoa: ikastetxe berria eraikitzea (lerro oso bat). Proiektuaren lizitazioa 2017rako aurreikusi da.

• Burlatako haur hezkuntzako ikastetxea: ostalaritzarako pabiloia egokitzeko obrak. Proiektua lizitatzen ari da, eta aurreikusi da obrak 2017an egitea.

• Sunbillako ikastetxe publikoa: ikastetxe berria eraikitzea (7 unitate). Proiektuaren lizitazioa 2017rako aurreikusi da.

• Cintruenigoko BHIa: ikastetxea zabaltzea. Programa zehazteko dago.

• Andrés Muñoz Garde hezkuntza bereziko ikastetxe publikoa: ikastetxea zabaltzea. Programa zehazteko dago.

• Tuterako Huertas Mayores ikastetxe publikoa: ikastetxea zabaltzea (beste lerro bat). Aurreikusi da obrak 2017an exekutatzea.

• Sarrigurengo BHIa: bigarren hezkuntzako ikastetxe berria. DBHko 6 lerro eraikitzeko lehenengo fasearen exekuzioa aurreikusi da.

• Tutera: Tuteran bigarren hezkuntzako 12 unitate jartzea aurreikusi da; tokia, ordea, zehazteko dago.

• Beriaingo ikastetxe publikoa: ikastetxe publikoa birmoldatzea.

• Navarro Villoslada BHIa: araudiari egokitzea.

• Murchanteko ikastetxe publikoa: ikastetxea zabaltzea (2 ikasgela + gimnasioa). Bi ikasgela gehiago jartzeko zabalpen-lanak egiten ari dira; gimnasioa egokitzeko lanak, berriz, 2017rako aurreikusi dira.

• San Adriango ikastetxe publikoa: ikastetxea zabaltzea (4 ikasgela).

Gainera, aurreikusita dago ikastetxeak dituzten toki entitateentzako diru-laguntzen deialdi bat egitea, 800.000 euroko zuzkidurarekin.

Iruñean, 2016ko abenduaren 29an

Hezkuntzako kontseilaria: José Luis Mendoza Peña