La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del Parlamento de Navarra, en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2010, aprobó el III Plan Director de Carreteras de Navarra (2010-2018).

1.- Modificación del apartado 4. Gestión del III Plan Director e Información al Parlamento en lo relativo a los cuatrienios.

Sustituirlo por el siguiente texto:

El presente III Plan Director de Carreteras de Navarra, para el período de ocho años 2010-2018, se subdivide en dos cuatrienios. Los dos cuatrienios son los correspondientes a:

1.° Cuatrienio 2010-2014.

2.° Cuatrienio 2014-2018.

2.- Modificación del apartado 5. Actualización del III Plan Director.

Modificar el último párrafo por el siguiente texto:

Al igual que se establecía en el II Plan Director de Carreteras, el III Plan Director de Carreteras de Navarra deberá ser revisado y actualizado a la finalización de su primer cuatrienio, en el año 2014.

3.- Representar en documento aparte las obras incluidas en la relación de Actuaciones del III Plan Director de Carreteras de Navarra 2010-2018, que están terminadas y en servicio, y que son las siguientes:

Nueva denominación: actuaciones acabadas y en servicio pendientes de liquidación.

A-21. Tramo 2.2: Enlace de Salinas/Idocin-Izco.

A-21. Tramo 3: Izco- Venta de Judas.

N-121-A. Variante de Ostiz.

N-121-A. Sunbilla-Etxalar.

N-121-A. Etxalar-Bera.

N-121-A. Bera-Endarlatsa.

N-121-A. Puente de Endarlatsa.

NA-134. Variante de Andosilla.

NA-122. Variante de Allo.

Nueva. Variante de Corella.

NA-6631. Variante de Funes.

4.- Modificación en el apartado 13.1. Criterios técnicos de diseño.

Sustituir, dentro de los criterios de diseño establecidos para la intervención intensiva (Tipo I), y dentro de la denominada "Red Local" la sección viaria en llano: donde pone 6/7 actual debe poner 6/8.

5.- Adición de nueva actuación al III Plan Director de Carreteras.

Incluir un estudio, a modo de inventario de los carretiles y caminos, que dan acceso a núcleos de población o las unen entre sí, y que en la actualidad no forman parte de la red de carreteras de la Comunidad Foral.

6.- Modificación al III Plan Director de Carreteras.

Adelantar la actuación N.° 11 Variante y mejora intersección de los Abetos, de la previsión del Plan en 2014-2015 al periodo 2012-2013.

7.- Modificación de la actuación N° 151.- NA-7230. Viana-Aras.

Se modifica la actuación 151 que queda así: 151. NA-7230, Viana-(Variante)-Aras. Se trata de la reforma entre Viana y Aras, incluyendo la variante de la primera localidad.

8.- Añadir una nueva actuación al III Plan Director de Carreteras:

NA.129. Sesma-Lodosa.

9.- Añadir una nueva actuación al III Plan Director de Carreteras:

Puente sobre el río Ebro. Mendavia-Agoncillo.

10.- Añadir una nueva actuación al III Plan Director de Carreteras:

Variante de Cabanillas, en la carretera NA-126

11.- Añadir una nueva actuación al III Plan Director de Carreteras:

Variante Sur de Cascante, entre la N-121-C y la NA-6900.

12.- Añadir una nueva actuación al III Plan Director de Carreteras:

Variante de Caparroso.

13.- Añadir una nueva actuación al III Plan Director de Carreteras:

Intersección en la N-121-C, con la carretera NA-6710, con Murchante.

14.- Añadir una nueva actuación al III Plan Director de Carreteras:

NA-5151. Accesos a Solchaga.

15.- Añadir una nueva actuación al III Plan Director de Carreteras:

Mejora del acceso y nuevo puente en la NA-5008.

16.- Añadir una nueva actuación al III Plan Director de Carreteras:

Intersección en la NA-160 (Tudela-Cintruénigo) con la NA-6801 y mejora de esta carretera de acceso al Polígono Industrial de Cintruénigo.

17.- Añadir una nueva actuación al III Plan Director de Carreteras:

Accesos a Tudela (Carretera NA-160) Cintruénigo-Corella.

18.- Añadir una nueva actuación al III Plan Director de Carreteras:

La ejecución de los accesos de entrada y salida desde la N-121-A a Sunbilla los cuales, en la parte sur del municipio, deberán realizarse con cruces a la N-121-A a distinto nivel y en ningún caso a su mismo nivel.

19.- Añadir una nueva actuación al III Plan Director de Carreteras:

Estudios de viabilidad técnica y compromiso de estudios informativos y de los proyectos para la mejora de las carreteras que confluyan hacia slos accesos al nuevo tramo de la A-15 desde el límite con la provincia de Zaragoza hasta su conexión con la A-68/ AP-15. Se trata de prever las necesidades que van a precisar los municipios y polígonos industriales de la zona para acceder a dicha vía de gran capacidad.

20.- Añadir una nueva actuación al III Plan Director de Carreteras:

Que se realicen los estudios de viabilidad técnica de las variantes de Lizaso-Arraiz, Bizkarreta y Mendigorría y se incluyan entre los compromisos de estudios y proyectos el estudio informativo y el proyecto de las variantes propuestas.

21.- Añadir una nueva actuación al III Plan Director de Carreteras:

Adecuar dos glorietas en la N-113, en los kilómetros 90,800 y 91,500 para resolver los dos accesos a Cintruénigo y, así también, la intersección con la carretera NA-160 y el acceso al polígono industrial IIº.

22.- Añadir una nueva actuación al III Plan Director de Carreteras:

Variante en la NA-126 que sortee el municipio de Fustiñana.

23.- Añadir una nueva actuación al III Plan Director de Carreteras:

Incluir la actuación los “Accesos a Zilbeti” por un importe de siete millones de euros (7.000.000,00).

24.- Añadir una nueva actuación al III Plan Director de Carreteras:

Incluir la actuación “Semienlace de Lodosa” por un importe de tres millones de euros (3.000.000,00 €).

25.- Añadir una nueva actuación al III Plan Director de Carreteras:

Incluir la actuación “Accesos Sur a Pamplona - vial Donapea”, por un importe de cinco millones de euros (5.000.000,00 €).

26.- Modificación del Título, y por tanto de la vigencia del III Plan Director de Carreteras. Pasará a denominarse:

“III Plan Director de Carreteras de Navarra. 2010-2018”.

Se ordena su publicación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento de la Cámara.

Pamplona, 2 de noviembre de 2010

La Presidenta: Elena Torres Miranda