En cumplimiento de lo establecido en el artículo 113.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra de la contestación de la Diputación Foral a la pregunta formulada por la Ilma. Sra. D.ª Amanda Acebo Suberbiola sobre las medidas y actuaciones a tomar por el Gobierno para incrementar el acceso de la TDT en Navarra, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra núm. 17 de 22 de octubre de 2007.

Pamplona, 16 de noviembre de 2007

La Presidenta: Elena Torres Miranda

CONTESTACIÓN

En respuesta a la petición de información solicitada por la Parlamentaria Foral Ilma. Sra. Dña. Amanda Acebo Suberbiola, adscrita al Grupo Parlamentario Socialistas del Parlamento de Navarra, acerca del apagón analógico y la penetración de la TDT en los hogares navarros, el Consejero de Innovación, Empresa y Empleo tiene el honor de informarle:

El grado de acceso de los ciudadanos navarros a la TDT, que actualmente supera el 94,91%, se sitúa entre los primeros niveles de España a nivel de comunidades autónomas. Dicha cobertura supera y adelanta las exigencias del Plan Técnico Nacional para el desarrollo de la TDT.

1.- ¿Qué medidas y actuaciones piensa seguir el Gobierno para incrementar el acceso de la TDT en los ciudadanos navarros, con qué presupuestos, planificación y plazos de ejecución?

A lo largo de 2007, se ha continuado ampliando según el plan previsto la cobertura de TDT en Navarra hasta alcanzar, el pasado mes de octubre, el 94,91% de la población mediante la puesta en funcionamiento de 17 centros de telecomunicación.

Supone un adelanto respecto a las fases de cobertura previstas en el Plan Técnico Nacional de TDT, cuyo calendario de despliegue progresivo es:

• el 88% de la población antes del 31 de julio de 2008.

• el 90% de la población antes del 31 de diciembre de 2008.

• el 93% de la población antes del 31 de julio de 2009.

• el 96% de la población para las sociedades concesionarias privadas y el 98% de la población para las entidades públicas de ámbito estatal o autonómico, antes del 3 de abril de 2010.

A lo largo de 2008 y 2009, el Gobierno de Navarra tiene previsto completar la cobertura hasta alcanzar el 99,45% de la población con un coste estimado de 5.928.865 euros.

En cualquier caso, la cobertura es muy superior a lo estipulado en el Plan Técnico Nacional.

2.- ¿Qué acuerdos o negociaciones, si es que las hay o se tiene previsto tener, existen o se plantean con los sectores afectados por el apagón analógico, la Federación de Instaladores, la Asociación Impulsa, las Asociaciones de consumidores, las asociaciones de comerciantes, las asociaciones y representantes de los inmuebles, los colegios Profesionales implicados, las Asociaciones de Promotores y Constructores, ...?

En relación con el apagón analógico y la implantación de la Televisión Digital Terrestre TDT, existen tres cuestiones diferentes:

1- Infraestructuras y equipamientos para la asegurar la posibilidad de recibir TDT a todos los ciudadanos, que es el cometido de las competencias asumidas en esta legislatura por el Departamento de Innovación, Empresa y Empleo.

2- El desarrollo de servicios interactivos de la Administración, utilizando parte del canal de datos multiplex autonómico, que no es competencia del Departamento.

3- El Fomento de decodificadores, impulso de la TDT, antenización en los edificios para recibir la nueva señal y campañas de promoción, en las que este Departamento no tiene cometidos.

3.- ¿Existe alguna gestión o contactos para la adaptación del convenio existente con ETB a la nueva situación derivada del apagón analógico?

En este Departamento, y en relación con las competencias que tiene asumidas en relación con las TIC, no hay constancia de la existencia de ningún convenio con ETB.

Pamplona, 12 de noviembre de 2007

El Consejero de Innovación, Empresa y Empleo: José María Roig Aldasoro