Patxi Telletxea Ezkurra jaunak galdera egin du Nafarroako Kultura Kontseiluko Artxibo eta Liburutegien Batzordeak Nafarroako Liburutegi eta Filmoteka proiektuaren gainean eginiko lanari buruz.

Legebiltzarreko Erregelamenduko 113.1 artikuluan ezarritakoa betez, galdera horren erantzuna, Foru Diputazioak emana, Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agindu dut. Galdera 2007ko azaroaren 9ko 26. Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

Iruñean, 2007ko azaroaren 27an

Lehendakaria: Elena Torres Miranda

ERANTZUNA

Aralar parlamentu-taldeari atxikitako foru parlamentari Patxi Telletxea Ezkurra jaunak galdera egin du Nafarroako Kultura Kontseiluko Artxibo eta Liburutegien Batzordeak Nafarroako Liburutegia eta Filmoteka proiektuaren gainean eginiko lanari buruz. Hona Vianako Printzea Erakundea-Kultura eta Turismo Departamentuko kontseilariaren erantzuna:

2000ko irailean, Nafarroako Liburutegia San Frantzisko eskolen orubean jartzeko erabakia hartu ondotik, eraikin berria eraikitzeko ideien lehiaketa publikoa deitu zen.

Lehiaketa 2001eko ekainean ebatzi zen. Lehenengo saria Manuel Ferrer Salar arkitekto bartzelonarrak aurkeztutako proposamenak irabazi zuen, eta beste horrenbeste arkitektok aurkeztutako hiru proiektu ere saritu ziren.

Alde zaharreko eskola-adineko populazioa hazi izanaren eta San Frantzisko eskolaren eraispenaren aurka zeuden herritarrak mobilizatu izanaren ondorioz, bazter utzi zen Nafarroako Liburutegia han jartzeko asmoa, eta berriro ere hasi zen kokapen egokienari buruzko eztabaida.

Azkenean, alde zaharretik kanpoko eta udalaren jabetzako orube baten aldeko hautua egin zen, Mendebaldeko bizitegi-zonan, eta han bertan proiektatu zen orobat Goi mailako Musika Kontserbatorioa eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren egoitza eraikitzea.

2005aren hasieran, Nafarroako Liburutegia eta Filmoteka eraikitzeko agindu teknikoen orria idatzi ondotik, lehiaketa deitu zen, 2001eko lehiaketako lau arkitekto finalistei mugatua, horiei gonbit eginez Mendebaldeko orubera egokitutako proposamen teknikoa aurkez zezaten. Lehiaketa ebazteko izendatu zen batzordeak Manuel Ferrer aukeratu zuen -batzorde hartan Nafarroako Kultura Kontseiluko kide batek parte hartu zuen-.

Oinarrizko proiektua taxutzeko kontratua 2005eko maiatzaren 10ean sinatu zen. Zenbait lan bilera egin ziren Liburutegi Zerbitzuko langile teknikoekin nahiz Nafarroako Kultura Kontseiluko kideekin, eta hainbat bisita antolatu ziren Murtzia, Granada, Logroño eta Valladolideko liburutegietara, hango eraikinak ezagutzeko eta haietako arduradunengandik liburutegi horien funtzionamendu eta eraikuntzari buruzko iritzi eta esperientziak jasotzeko.

2005aren amaieran, Nafarroako Kultura Kontseiluko Artxibo eta Liburutegi Batzordeak lan talde bat sortzea erabaki zuen, Liburutegi Zerbitzuko zuzendariak, Ondare Historikoaren Zerbitzuko arkitekto batek, arkitekto batek eta batzordeko kide batek osatua.

Eraikinaren ezaugarriak oinarrizko proiektuan definituta, obra egiteko proiektua, bai eta instalazioen proiektu teknikoa eta obraren segurtasunari buruzko azterlana ere, berriz ere esleitu zitzaizkion Manuel Ferrerri.

Kontratuan bete beharreko baldintza teknikoen orrian oinarrizko proiektua ezarri zen aurrekari gisa, eta, besteak beste, Nafarroako Liburutegia eta Filmotekaren zerbitzuen programa definitu zen, arloz arlo erabiltzaileentzat izanen diren postuen estimazioa egin zen, bai eta erabilera publikorako nahiz mugaturako gordailuen edukierarena ere, eta orobat estimazioak egin ziren eraikinaren lau solairuetako eremuen azalerari buruz eta jarraibide zehatzak eman edukiari, agirien aurkezpenari, planoei eta prezioen taulei buruz.

Obra egiteko proiektua taxutzeko hainbat lan bilera erabakigarri egin zen liburutegiko  langile teknikoekin, eta bilera horietako zenbaitetan Nafarroako Kultura Kontseiluko Artxibo eta Liburutegi Batzordeko kideek parte hartu zuten. Informazio eta iradokizun saioak egin ziren Liburutegi Zerbitzuko arduradunekin, bereziki Liburutegi Nagusiari atxikitako langileekin, eta laneko arriskuei aurrea hartzeko ordezkari sindikalekin.

Bestalde, harremanetan jarri ziren Minusbaliatu Fisikoen Koordinakundearekin eta ONCErekin, zerbitzuen nahiz sailen irisgarritasunari buruzko informazioa eta iradokizunak jasotzeko. Horri guztiari gehitu behar zaizkio Iruñeko Hirigintza Gerentziarekin eta Goi mailako Musika Kontserbatorioaren proiektuko arkitekto arduradunekin izandako bilerak.

Nafarroako Liburutegia eta Filmoteka proiektua taxutzeko proiektu osoan zehar, Nafarroako Kultura Kontseiluko Artxibo eta Liburutegi Batzordeak eskuordetutako taldeak hainbat eta hainbat lan bilera egin ditu, eta bilera horiek guztiak irekiak eta parte-hartzaileak izan dira, baina betiere orientagarriak, halako moduz non batzordeak ez baitu beharrezko ikusi aktetan jasotzea egin zaizkion iradokizunak.

Hortaz, lankidetza eta elkarrizketa giroa izan da nagusi, eta bi aldeak ase utzi ditu proiektua definitzeko prozesuak.

Hori jakinarazten dizut Nafarroako Parlamentuko Erregelamenduaren 186. artikuluan xedatutakoa betetzeko.

Iruñean, 2007ko azaroaren 25ean

Vianako Printzea Erakundea-Kultura eta Turismo Departamentuko kontseilaria: Juan Ramón Corpas Mauleón