En cumplimiento de lo establecido en el artículo 113.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra de la contestación de la Diputación Foral a la pregunta formulada por el Ilmo. Sr. D. Juan José Lizarbe Baztán sobre el grado, nivel y cuantía que se ha ejecutado de la línea presupuestaria Travesías y convenios, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra núm. 13 de 12 de febrero de 2010.

Pamplona, 26 de febrero de 2010

La Presidenta: Elena Torres Miranda

CONTESTACIÓN

La Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones que suscribe, en respuesta a las preguntas formuladas por el Ilmo. Sr. D. Juan José Lizarbe Baztán, parlamentario foral adscrito al Grupo Parlamentario Socialistas del Parlamento de Navarra”, sobre la ejecución presupuestaria de diversas partidas del presupuesto de 2009 de este Departamento, tiene el honor de remitir la siguiente contestación:

El grado de ejecución de la partida de Travesías y Convenios del presupuesto del año 2009 ha alcanzado un nivel de ejecución del 97,57% es decir de los 3.470.000 euros inicialmente incluidos en la partida, realmente se han gastado 3.385.738 euros.

Las razones por las que resulta difícil ajustar la dotación presupuestaria a las obras realmente realizadas, hay que achacarlas a:

– Las obras de Travesías son de gestión exclusiva de los Ayuntamientos, ellos adjudican obras y proyectos y van remitiendo certificaciones al Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones según la marcha de las obras.

– Los Ayuntamientos y el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones firman un convenio en el que este Departamento fija su participación económica en las obras, antes de adjudicarse éstas, tras la adjudicación lo normal es que haya bajas y estas bajas se incorporan directamente al Convenio, que admite a futuro un incremento máximo de la cantidad comprometida de un 10%, previa justificación al respecto.

– Generalmente las obras apuran los plazos de ejecución y entrega de certificaciones y muchas terminan con el año, lo que hace imposible modificar otros convenios de tipo plurianual para optimizar el importe disponible de la partida a estas fechas.

– Al Ayuntamiento de Cascante se le subvencionó con un total de 342.814,11 euros y al de Caparroso con 36.296,59 euros, correspondientes a las certificaciones presentadas.

Lo que tengo el honor de comunicar en cumplimiento de lo establecido en el artículo 192.1 del Texto Refundido del Reglamento del Parlamento de Navarra.

Pamplona, 23 de febrero de 2010

La Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones: Laura Alba Cuadrado