2 de mayo

El Consejero de Desarrollo Económico, en relación a la pregunta escrita 9-17/PES-0081 formulada por D. Alberto Catalán Higueras, parlamentario foral adscrito al grupo parlamentario ‘Unión del Pueblo Navarro-UPN’, acerca de la situación de cumplimiento del Plan Energético de Navarra-Horizonte 2020, por la presente tiene el honor de informar lo siguiente:

El Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, al inicio de la presente Legislatura, abordó la realización de un estudio y diagnóstico de la situación de la Comunidad Foral de Navarra en el ámbito de la energía. Para ello llevó a cabo un análisis del Plan Energético de Navarra – Horizonte 2020 vigente en ese momento, de las medidas en él contenidas y del grado de cumplimiento del mismo.

Como resultado del diagnóstico llevado a cabo se vio la necesidad de alinearse con la estrategia europea y con este objetivo se plantearon los 4 objetivos siguientes:

- Actuar contra el cambio climático disminuyendo las emisiones de CO2

- Avanzar hacia un mix energético que incorpore una reducción muy significativa de la energía proveniente de combustibles fósiles

- Garantizar la seguridad de suministro y reducir pobreza energética, y

- Ser líder en innovación en energía renovable

que constituirán la base del nuevo Plan Energético de Navarra – Horizonte 2030, y que contempla los siguientes 5 ejes:

- Ahorro y eficiencia energética

- Energías Renovables y Autoconsumo

- Transporte Eléctrico

- Redes Inteligentes

- I + D + i

El Plan Energético de Navarra – Horizonte 2030, actualmente en fase de exposición pública y participación ciudadana hasta el 26 de junio de 2017, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental, comparte la filosofía de fondo, recoge y asimila algunas medidas y actuaciones contenidas en el Plan Energético de Navarra – H2020, lo sobrepasa, yendo más allá, en algunos aspectos y al tiempo introduce novedades.

Se adjunta en documento Anexo 1, una tabla de valoración del grado de ejecución de las medidas sectoriales contenidas en el III Plan Energético de Navarra - Horizonte 2020 y comentarios sobre las novedades, cambios y mejoras introducidas al respecto en el Plan Energético de Navarra – Horizonte 2030.

Plan Energético de Navarra – Horizonte 2030

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos-de-participacion/propuestas-gobierno/plan-energetico-navarra-horizonte-2030

Es cuanto tengo el honor de informar en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 194 del Reglamento del Parlamento de Navarra.

Pamplona, 27 de abril de 2017

El Consejero de Desarrollo Económico: Manuel Ayerdi Olaizola

Valoración de las Medidas del III Plan Energético y de sus Indicadores

Medidas sectoriales (Memoria de actuaciones del periodo 2010-2015)

| Consumo Eficiente | Valoración | Consideraciones respecto al PEN 2030 (cambios, mejoras, etc.) |
| --- | --- | --- |
| Agricultura: - Auditorías energéticas e implantación de la norma UNE-EN 16001, - Inversiones en eficiencia energética en regadíos, - Fomento de tecnologías energéticas sostenibles - Formación. | Debido a las limitaciones presupuestarias y normativas, el grado de ejecución de estas medidas ha sido muy bajo con relación a lo previsto. | Para agricultura se ha establecido unos indicadores específicos: 74) Cuota de EE.RR. en el consumo final de energía en la Agricultura 149) Agricultura: Consumo de energía final por tipo de explotación 212) % Cuota de EE.RR. de autoabastecimiento en el consumo final de energía en la Agricultura También existe un programa específico; 2.3.2. Programa de combinación de uso de EERR y aprovechamiento de acumuladores energéticos Este programa tiene por objetivo principal la creación de una mesa de trabajo para analizar las posibilidades de la Acumulación energética en instalaciones existentes que permitan el aprovechamiento óptimo de la producción proveniente de diferentes fuentes renovables (eólica e hidráulica). Implicación de la comunidad local en el proyecto. La mesa de trabajo estará compuesta por Comunidades afectadas por costes energéticos (Comunidad de regantes de Funes) Entidades afectadas: Canal de Navarra / Riegos de Navarra), Gobierno de Navarra, Iberdrola y REE. |
| Industria: - Auditorías energéticas e implantación de la norma UNE-EN 16001 - Inversiones industriales en eficiencia energética - Listado de tecnologías energéticas sostenibles. | Debido a las limitaciones presupuestarias y normativas, el grado de ejecución de estas medidas ha sido muy bajo (prácticamente nulo) con relación a lo previsto. | Para agricultura se ha establecido unos indicadores específicos: 150) Industria: Consumo de energía final por sector industrial 151) Consumo energético por subsectores industriales, nº de empleados y VAB 165) Medidas aplicadas (nº) 166) Ahorro asociado (tep). 167) Inversión total (M€). 168) Apoyo público (M€). 169) Cuota de EE.RR. de autoabastecimiento en el consumo final de energía en la Industria 170) Nº empresas que han realizado auditoria energética conforme a la Directica También existe unos programas específicos; - Programa de eficiencia energética: Realizar el control normativo de las auditorias en las empresas afectadas por el Real Decreto 56/2016 - Programa de eficiencia energética en la Industria: Promocionar la generación distribuida. Promocionar el desarrollo e implantación de sistemas de acumulación de energía renovables pequeña y gran escala |
| Transporte: - Plan VEN-Vehículo Eléctrico en Navarra - Planes de transporte para entidades. Gestores de movilidad - Fomento del transporte colectivo por carretera - Fomento del transporte colectivo ferroviario - Cursos de conducción eficiente - Renovación del parque de vehículos - "Sello Verde" a empresas del sector transporte y logística. | Debido a las limitaciones presupuestarias y normativas, el grado de ejecución de estas medidas ha sido muy bajo con relación a lo previsto. Se han elaborado Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), pero hace falta que se ejecuten en muchos casos. Como excepción, se han realizado los planes PIVE y PIMA AIRE y sigue vigente el “sello verde” gestionado desde el departamento de transportes del departamento de fomento. | Para transporte se ha establecido como indicadores específicos mas importantes: 213) % EERR en el transporte (mercancías + transporte) 214) Evolución de las emisiones asociadas al sector (tCO2). 215) Nº de medidas aplicadas 216) Ahorro energético asociado (tep). 228) Nº de puntos de recarga normal (Potencia < 22 Kw) accesibles al público instalados anualmente 229) Nº de puntos de recarga de alta potencia (Potencia > 22 Kw) accesibles al público instalados anualmente 230) % de vehículos eléctricos renovados anualmente en la flota de la administración 231) Nº de nuevas bicicletas eléctricas en uso para trabajadores de la administración También existe unos programas específicos entre los que destacan; - Instalación de puntos de recarga normal de acceso público. Interconexión y Corredores de movilidad - Promoción de puntos de recarga en centros comerciales, empresas, parkings público de rotación, taxis, casas rurales, etc. - Instalación de 10 puntos de recarga de alta potencia en todo Navarra - Deducciones fiscales y modificación del IRPF para inversiones en movilidad eléctrica |
| Administración y servicios públicos: - Plan de impulso de los servicios energéticos - Rehabilitación energética: mejora del aislamiento térmico en los edificios públicos - Rehabilitación energética: Mejora de la eficiencia de las instalaciones térmicas - Subvenciones a instalaciones de energías renovables - Auditorías en alumbrado público - Eficiencia energética en alumbrado público - Formación. | Debido a las limitaciones presupuestarias y normativas, el grado de ejecución de estas medidas ha sido muy bajo con relación a lo previsto. Está en marcha el Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. | Para la Administración y servicios públicos se ha establecido como indicadores específicos mas importantes: 160) Cuota de EE.RR. en el consumo final de energía en la Administración y servicios públicos 191) Calificación energética tipo A (%) 192) Calificación energética tipo B (%) 193) Consumo de energía final por nº de empleados: 194) Consumo de energía final por Uso sanitario 195) Consumo de energía final por Uso hospitalario 196) Consumo de energía final por Centros de salud 197) Consumo de energía final por Uso administrativo 198) Consumo de energía final por Uso educativo 199) Coste de la factura energética por edificio 200) Coste de la factura energética por superficie útil (m2) 201) Coste de la factura energética por nº de empleados 202) Coste de la factura eléctrica por superficie útil (m2) 203) Coste de la factura eléctrica por nº de empleados Se mantiene y refuerza el Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra dotándolo de presupuesto para la realización de varias actuaciones que se están licitando actualmente. Se parte del siguiente análisis previo: No existe una gestión energética centralizada y coordinada. No existe política de incentivos de forma que el pago por servicio se vincule a resultados. Por lo tanto, existe un amplio margen de mejora. Dadas las previsiones alcistas en los precios de la energía para los próximos años resulta necesario acometer medidas de ahorro y eficiencia energética a la mayor brevedad. |
| Sector doméstico, comercio y servicios: - Normativa y promociones públicas - Impulso de los servicios energéticos - Rehabilitación energética: Mejora del aislamiento térmico - Rehabilitación energética: mejora de la eficiencia de las instalaciones térmicas - Certificación energética de edificios existentes - Auditorías energéticas e implantación de la norma UNE-EN 16001 - Subvenciones a instalaciones de energías renovables - Formación - Sensibilización social. | Debido a las limitaciones presupuestarias y normativas, el grado de ejecución de estas medidas ha sido muy bajo con relación a lo previsto. Se mantienen las ayudas a la mejora del aislamiento térmico y la certificación energética de edificios existentes. | Para el sector doméstico de comercio y de servicios se ha establecido como indicadores específicos mas importantes: 161) Cuota de EE.RR. de autoabastecimiento en el consumo final de energía en el sector Doméstico de comercio y servicios También existe unos programas específicos entre los que destacan; 6.4.2.3.Programa de rehabilitación de edificios y viviendas. Regeneración energética de barrios. Las actuaciones concretas en este tema son las siguientes: - Creación de una línea de subvenciones a la Rehabilitación Energética, para la mejora del aislamiento térmico en edificios, plantas industriales, comercios, centros de educación etc. (Coordinado con el servicio de Vivienda) - Rehabilitación de edificios públicos - Campañas de información, difusión y sensibilización sobre temas de ahorro energético, autoconsumo, etc. |
| Infraestructuras y Gestión Energética | Valoración |  |
| - Infraestructura eléctrica - Red de transporte - Red de distribución - Planificación de las instalaciones - Interconexiones con el País vasco y Aragón | Dada la reducción del consumo eléctrico, se ha hecho una replanificación de las infraestructuras eléctricas que consiste en retrasar las inversiones previstas. El desarrollo de las redes corresponde a REE. Hay limitaciones en Estella, Barranca y en la evacuación de EERR y cogeneración. | Para las infraestructuras energéticas se ha establecido como indicadores específicos mas importantes: 130) Apoyo de la Administración a aquellas zonas donde se quiere reforzar o potenciar la infraestructura eléctrica (€). También existe unos programas específicos entre los que destacan; - Infraestructuras eléctricas de transporte |
| - Infraestructura de gas - Red de transporte - Red de Distribución | No se ha acometido ninguna de las instalaciones previstas: - Lekunberri-Larraun - Comarca de Valdega | Para las infraestructuras energéticas se ha establecido como indicadores específicos mas importantes: 129) Cumplimiento de los planes de inversión presentados por las empresas distribuidoras (%). También existe unos programas específicos entre los que destacan; - Infraestructuras de gas |
| - Gestión inteligente. Redes inteligentes y generación distribuida - Investigación en generación distribuida - Fomento de la domótica e inmótica, como medio de suavizar las curvas de demanda de potencia de una instalación - Vehículo eléctrico - Almacenamiento de energía eléctrica | Debido a las limitaciones presupuestarias y normativas, el grado de ejecución de estas medidas ha sido muy bajo con relación a lo previsto. Se han lanzado en 2015 una convocatoria de ayudas a proyectos de microrredes y de instalaciones de generación eléctrica renovable sin vertido a red. Existe el problema de los “sistemas de recarga” que corresponde al estado y que supone un obstáculo al desarrollo de vehículo eléctrico. | Para las redes inteligentes y generación distribuida se ha establecido como indicadores específicos mas importantes: 63) Potencia instalada (MW). 64) Creación de mesa de Trabajo (SI o NO) 65) Generación térmica (tep). 66) Autoconsumo en la instalación (%). 67) Combustible empleado. También existe unos programas específicos entre los que destacan; - I+D+i: Redes inteligentes y microrredes - Almacenamiento de energía eléctrica - Los programas del vehículo eléctrico incluidos en el apartado de transporte |
| Producción renovable (*) | Valoración |  |
| - Eólica - Minieólica - Hidráulica - Minihidráulica - Biomasa - Biogas - Biocarburantes (Caparroso; biodiesel de aceites vegetales, Cener; bioetanol de almidón de maíz, trigo, cebada y frutas) - Solar fotovoltaica - Solar termoeléctrica o solar de concentración - Cogeneración | - La repontenciación es la medida específica recogida en el PANER 2011-2020 aunque no se está desarrollando. Casi no ha habido puesta en marcha de nuevas instalaciones. Se espera un nuevo plan de repotenciación (**). - Ha habido un parón debido a la extinción del régimen especial. Existe una convocatoria de ayudas a proyectos de microrredes e instalaciones de EERR sin vertido a red en 2015. - Estaba prevista una nueva central en el canal de Navarra para 2012. Ya existen 2 centrales vinculadas al canal de Navarra con una potencia total de 48 MW. - La Orden Foral 140/2010 (Tecnologías energéticas sostenibles) que incentivaba esta tecnología fue derogada en 2012. Existen varias centrales fuera de operación. - En 2013 se puso en marcha la Comisión mixta de la biomasa forestal de Navarra que incluye a los agentes del sector que ha dado como resultado: - Constitución de un servicio de montes - Deducción del 15% en el IRPF / sociedades - 2 Ferias de biomasa - Acciones de difusión y divulgación - Ayudas a entidades locales para 2015 - El centro de biocombustibles del CENER (Aoiz) está operativo. - Cabe mencionar las restricciones derivadas de los cambios de normativa del sector eléctrico - No se han puesto en marcha nuevas instalaciones durante el plan, y de las 2 existentes, una está parada y la otra con niveles bajos de producción. - Ha habido un parón debido a la extinción del régimen especial. Existe una convocatoria de ayudas a proyectos de microrredes e instalaciones de EERR sin vertido a red en 2015 - No hay nada. Parece inviable. - Se propone incluirlas en la convocatoria de ayudas a proyectos tecnologías de EERR y subvencionar solo instalaciones no empresariales (edificios, etc.) | Para la generación y gestión energética y energías renovables se ha establecido como indicadores específicos mas importantes: 43) Potencia instalada (MW). 44) Energía generada (MWh. y/o tep). También existe unos programas específicos entre los que destacan; - Fomento del autoconsumo. Generación distribuida. Autoconsumo con vertido y sin vertido a red. - Combinación de uso de EERR y aprovechamiento de acumuladores energéticos - Ejecución de nuevos parques eólicos - Auto abastecimiento para núcleos de población |
| Acciones transversales | Valoración |  |
| - Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) - Formación - Fomento empresarial - Difusión y sensibilización social | - Tras un parón de 2 años la Dirección general de Industria ha vuelto a convocar ayudas a proyectos de I+D+i para proyectos de ámbito energético (CENER) - La Dirección general de Industria lleva financiando cursos especializados en eficiencia energética desde 2008 (CENIFER) - Tras un parón de 2 años la Dirección general de Industria ha vuelto a convocar ayudas a la inversión en ahorro y eficiencia energética - La extinción del CRANA ha supuesto una limitación para estas acciones, aunque algunas unidades del gobierno han intentado llevarlas a cabo. | Para la I + D + i se ha establecido como indicadores específicos mas importantes: 249) Número de proyectos realizados anualmente (cuantía) 250) Nº de proyectos internacionales (cuantía) 251) Nº patentes 252) Nº proyectos vía OTRI (cuantía) 253) Aplicabilidad 254) Reducción de consumo energético como consecuencia de implantar un proyecto de I+D+i 255) Nº de empresas). También existe unos programas específicos entre los que destacan; - Smart Cities e integración con energías renovables - Generación eléctrica con energías renovables |

(**) Se debía elaborar en el plazo de 2 años, un análisis de la capacidad de acogida del territorio para este tipo de instalaciones identificando las áreas de exclusión y los aspectos ambientales y territoriales clave a valorar en los diferentes espacios disponibles.

En un plazo de dos años identificarán cuales son las barreras que limitan la repotenciación de los parques eólicos en funcionamiento, con el objetivo de implementar los mecanismos adecuados para que pueda practicarse dicha repotenciación.