La Consejera de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra, en relación con la Pregunta Escrita formulada por el parlamentario foral D. Alberto Bonilla Zafra, adscrito al Grupo Parlamentario Navarra Suma (10-22/PES-00201) en la que pregunta ***por el grado de consecución de los objetivos previstos para el 2022 en el Plan de Infraestructuras Deportivas de Navarra y plazos para llevar a cabo las acciones en 2023***, tiene el honor de informarle lo siguiente:

El Plan de Infraestructuras Deportivas de Navarra 2022-2025, para el año 2022 recoge las siguientes actuaciones:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTUACIÓN** | **PRESUPUESTO**  | **ESTADO DE EJECUCIÓN** |
| Subvención para la reforma y homologación de la Pista de Atletismo de Burlada |

|  |
| --- |
| 200.000 € |

 | Ejecutada |
| Convenio colaboración con el Ayuntamiento de Zizur para utilización del módulo cubierto |  | En trámite  |
| Convenio colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona para utilización del módulo cubierto de Etxabakoitz |  | Pendiente  |
| Estudio presupuestario y de viabilidad de construcción y gestión pista cubierta de Atletismo (200 metros) |  | Ejecutada |
| Subvención para la reforma del campo de Béisbol de la CD Amaya  |

|  |
| --- |
| 200.000 € |

 | Ejecutada |
| Estudio de remodelación de pistas y necesidades de hockey patines y de pista de patinaje cubierta |  | En trámite |
| Convenio de colaboración con la CD Amaya para el uso de la piscina de 50 metros cubierta |  | En trámite |
| Reformas campo de Rugby en UPNA | 70.000 € | En trámite |
| Análisis de necesidades para espacio multifuncional de alquiler |  | En trámite |
| Reapertura campo de golf UPNA |  | Ejecutada |
| Convocatoria de ayudas para reformas de instalaciones deportivas de EELL  | 300.000 € | Ejecutada |
| Ayudas para la elaboración de Planes de Instalaciones Deportivas de EELL | 30.000 € | Ejecutada |
| Implantación de programa de instalaciones mancomunadas con la tarjeta Más deporte-Kirol Plus | 25.000 € | Ejecutada |
| Mantenimiento de senderos GRs mediante convenio con la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada | 60.000 € | Ejecutada |
| Actuaciones en instalaciones propias relacionadas con el ocio en el CR Guelbenzu | 350.000 € | Pendiente |

En cuanto a los plazos de 2023 para la realización de las acciones previstas en el Plan de Infraestructuras Deportivas de Navarra, se irán definiendo próximamente.

Es lo que puedo informar en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 194 del Reglamento del Parlamento de Navarra.

Pamplona-Iruña, 2 de agosto de 2022

La Consejera de Cultura y Deporte Rebeca Esnaola Bermejo