Foru parlamentari Elma Sáiz Delgado andreak galdera egin du Tafallan Nasuinsak sustatutako La Nava industrialdeko egoerari buruz.

Legebiltzarreko Erregelamenduko 112.1 artikuluan ezarritakoa betez, galdera horren erantzuna, Foru Diputazioak emana, Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agindu dut. Galdera 2006ko abenduaren 1eko 106. Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

Iruñean, 2006ko abenduaren 29an

Lehendakaria: Rafael Gurrea Induráin

ERANTZUNA

Socialistas del Parlamento de Navarra parlamentu-taldeko foru parlamentari Elma Saiz Delgado andreak galdera egin du Tafallan Nasuinsak sustatutako La Nava industrialdeko egoerari buruz. Hona hemen Industria eta Teknologia, Merkataritza eta Lan kontseilariaren erantzuna.

1. galdera.

Galdera Nasuinsa Tafallako Udalarekin batera aztertzen ari den industrialdeari buruz dela ulertu dugu. Egoera honakoa da:

2004ko otsailaren 10ean Tafallako Udalak eta Nasuinsak jarduketa protokolo bat sinatu zuten. Protokolo horren arabera, Nasuinsa eremu horretan industrialde bat eraikitzeko aukera erreala egiaztatzeko bideragarritasun azterlan bat egiteaz arduratuko zen.

Protokolo horren ondorioz, 2004ko abuztuaren 23an, Nasuinsak Tafallako Udalari bideragarritasun azterlana bidali zion. Tafallako Udalak, 2005eko urtarrilaren 19an, azterlana eta kokalekuen lehentasuna onartu zituen.

Jarduketaren bideragarritasuna, neurri handi batean, Tafallako etorkizuneko hiri garapenean ere eragina zuten azpiegiturak egiteko aukeren menpe zegoen eta, gainera, udalaren planeamendua berraztertzeko aurreikuspenak zeuden. Hori zela-eta, udalari industrialdea sustatzeko hitzarmen bat aurkeztu zitzaion; horretaz gain, hitzarmenak Tafallako ingurunean egin daitezkeen hiri garapenetarako beharrezkoak diren azpiegituren trazatuen aldez aurretiko azterlana egiteko asmoa zuen garapen horiek koordinatzeko irizpideak sortzeko eta garapen horien aurreikuspen finantzarioak hobetzeko. Hitzarmen hori Tafallako Udalari 2006ko ekainean aurkeztu zitzaion , eta irailaren 22an hitzarmenaren zuzenketa aurkeztu zen.

Nasuinsan ez da udalaren hitzarmenari buruzko erantzun formalik jaso; hala ere, Tafallako hiriguneko hegoaldetik eginen litzatekeen ekialdetik mendebalderako balizko saihesbide baten trazadurari eta horrek industrialdearen planeamenduan eta Tafallako planeamenduaren berrikuspenean izanen lituzkeen ondorioei buruzko azterlanak barnean aurreratu dira.

2. galdera.

Jarduketaren kokalekua ezin da zehaztu hainbat arrazoirengatik: garapenaren alternatibek eta azpiegituren finantzaketak baldintzatzen dute kokalekua; hitzarmenean horiek aztertzea proposatzen da. Bestalde, kokalekuari buruzko informazioak, ezagutu arren, lurzoruaren kudeaketa zailduko luke; gainera, horri buruzko informazioa isilpean gorde behar dugu udalarekin partekatutako erantzukizuna delako.

Hedadurari dagokionez, ia 100 hektarea izanen lituzketen alternatibak aztertu dira. Dotazioak industrialde batean estandarrak direnak izanen lirateke, Nasuinsak bere garapenetan erabili ohi dituen irizpideen arabera.

Une honetan ez da ezagutzen betetzeko epea; izan ere, udalak oraindik ez du irizpiderik finkatu azterlan eta proiektuekin jarraitzeko.

Hori jakinarazten dizut Nafarroako Parlamentuko Erregelamenduaren 184. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoa betetzeko.

Iruñean, 2006ko abenduaren 22an

Industria eta Teknologia, Merkataritza eta Lan kontseilaria: José Javier Armendáriz Quel