En cumplimiento de lo establecido en el artículo 112.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra de la contestación de la Diputación Foral a la pregunta formulada por el Parlamentario Foral Ilmo. Sr. D. Maiorga Ramirez Erro sobre la partida presupuestaria denominada “Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra”, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra núm. 82 de 6 de octubre de 2006.

Pamplona, 10 de noviembre de 2006

El Presidente: Rafael Gurrea Induráin

CONTESTACIÓN

El Consejero de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana, en relación con la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Eusko Alkartasuna, sobre diversas cuestiones relacionadas con la partida denominada “Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra”, identificada como PES 278, tiene el honor de remitir la siguiente contestación.

A fecha de 3 de noviembre de 2006, en la partida A2110-A20001-6021-337100, denominada “Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra” quedan disponibles 79.336,45 euros según el siguiente detalle:

Monasterio de Iranzu, trabajos de mantenimiento	120.000,00 €

Finalizados.

Monasterio de Irache, trabajos de mantenimiento	120.000,00 €

Se han certificado hasta la fecha 60.473,95 euros.

Monasterio de Leyre, trabajos de mantenimiento	120.000,00 €

Se han certificado hasta la fecha 39.552,15 euros.

Palacio Real de Olite, trabajos de mantenimiento	120.000,00 €

Se han certificado hasta la fecha 118.999,72 euros y se ha tramitado una ampliación

de contrato, por valor de 40.000,00 euros para concluir los trabajos iniciados.

Se ha tramitado la resolución del contrato para la redacción del Plan del entorno del

monasterio de Irache, a la espera de que Paradores defina sus necesidades. Tendrá

un coste de 2.276,93 euros.

Torre de Úriz. Adjudicación 1ª fase	258.248,70 €

Realizada por Resolución 624/2006, de 16 de octubre, el inicio de las obras es inmediato.

Transferencia presupuestaria a la partida A20001 A2100 7300 337100, Fundación para la

Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra, para finalizar los pagos de la catedral

de Tudela	161.576,22 €

Zubillaga. Fra. 36. 20-5-06. Suministro piedra taller cantería	3.561,70 €

Lo que tengo el honor de remitir en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 184 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Navarra.

Pamplona, a 6 de noviembre de 2006

El Consejero de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana: Juan Ramón Corpas Mauleón