En cumplimiento de lo establecido en el artículo 112.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra de la contestación de la Diputación Foral a la pregunta formulada por el Parlamentario Foral Ilmo. Sr. D. Maiorga Ramirez Erro sobre la previsión de realizar obras de construcción y remodelación en centros educativos, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra núm. 66 de 30 de junio de 2006.

Pamplona, 22 de septiembre de 2006

El Presidente: Rafael Gurrea Induráin

CONTESTACIÓN

El Consejero de Educación, en relación con la pregunta formulada por el Ilmo. Sr. D. Maiorga Ramirez Erro, Parlamentario foral adscrito al Grupo Parlamentario Eusko Alkartasuna, relativa a la construcción y remodelación de centros educativos en Navarra, tiene el honor de remitir la siguiente contestación:

Centros educativos en los que se tiene previsto realizar obras de construcción y remodelación:

– ALMANDOZ C.P.

Nuevo colegio público en fase de realización. Fin de obra en 2006.

– AÑORBE C.P.

Nuevo colegio público. Convenio con el Ayuntamiento. En fase de ejecución. Inicio del centro en el curso 2006/07.

– BERRIOZAR C.P.

Ampliación 4 aulas. Obra finalizada

– EGÜÉS C.P. en Sarriguren.

En fase de adjudicación del proyecto. Inicio previsto finales 2006. En funcionamiento curso 2008-09

– ESTELLA NUEVO IES.

Nuevo centro de ESO. Adjudicada la redacción de proyecto. Se prevé comenzar la obra a finales de 2006 terminándose para el curso

2008-09.

– GARRALDA.

Reforma de espacios bajo cubierta. Inicio y fin 2007.

– LEKAROZ IES. Obras en fachada. Realizada

– MENDAVIA IESO.

Reformas. Convenio con el Ayuntamiento. Obras iniciadas y se terminarán en 2006.

– MILAGRO C.P.

Nuevo C.P. en fase de redacción de proyecto. Las obras se comenzarán a finales de 2006, terminándose en 2008.

– MUTILVA BAJA C.P.

Ampliación dos fases. La primera fase se realiza por Convenio con el Ayuntamiento y la obra se terminará en 2006 y la segunda fase se realizará en 2008.

– OCHAGAVIA C.P.-IESO.

Ampliación y reforma. Se ha redactado el proyecto y se ha solicitado licencia de obra. Previsiblemente se empiece en 2006. Final previsto 2007.

– PAMPLONA C.P.E.E. ANDRÉS MUÑOZ GARDE.

Ampliación y reforma. Se está redactando el proyecto. Se prevé empezar las obras a final de año. Se terminará en 2007.

– PAMPLONA BUZTINTXURI C.P.

Nuevo C.P. En fase de redacción de proyecto. Previsible comienzo de obra a final de año. Se terminará en 2008.

– PAMPLONA AVE M.ª-PATXI LARRAINZAR C.P.

Ampliación en construcción y se terminará en 2007.

– PAMPLONA EZCABA C.P.

Nuevo Colegio Público de Ezcaba (Pamplona-Ansoáin). Se ha adjudicado la redacción de proyecto. Previsto para el curso 2007-2008

– PAMPLONA MENDILLORRI IES.

Obras comenzadas en 2006. El centro iniciará su actividad para el curso 2007-2008

– PAMPLONA ESCUELA DE ARTE

Reparación de cubierta en el edificio de Blanca de Navarra, recientemente adjudicado al contratista. Se terminará en 2006.

– SANTACARA C.P.

Ampliación y remodelación de espacios. Se termina en 2006.

– TUDELA E.T.I.

Transformador y alimentación de agua. Realizado

– TUDELA.C.P.E.E. TORRE MONREAL.

Segunda fase de ampliación. Comienza en 2006 y termina en 2008.

– TUDELA I.E.S. VALLE DEL EBRO.

Primera fase ampliación. Se ha empezado en 2006 y se termina en los primeros meses de 2007.

– VERA DE BIDASOA. I.E.S. TOKI ONA.

Cambio de cubierta. Las obras se encuentra en fase de terminación.

– VIANA C.P. Ampliación.

Convenio con el Ayuntamiento. Las obras comenzarán a finales del 2006 y terminarán en el año 2008.

– VILLAFRANCA C.P.

Ampliación. Inicio en 2006; final primeros meses 2007

– ZIGA. Nuevo C.P. Iniciada en 2005 y acabada en 2006.

– ZIZUR MAYOR. Nuevo edificio en el recinto escolar.

Disponible para el curso 2007-08.

No consta la presentación de denuncias formales por falta de espacio.

Lo que tengo el honor de comunicar en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 184 y siguientes del Reglamento de la Cámara.

Pamplona, 15 de septiembre de 2006

El Consejero de Educación: Luis Campoy Zueco