410001-41810-7609-325103 “Ikastetxe berriak eraikitzea eta ikastetxeak egokitzeko lanak” kontusailak 14.045.000,00 euro dauzka. Hona betetze faseak:

– 6. kapitulua. Kontusaila: 410001 -41810 -6020 -325100  “Ikastetxe berriak eraikitzea eta ikastetxeak egokitzeko lanak”
	HERRIA
	IKASTETXEA ETA LANA
	EXEKUZIO FASEA
	2008ko AURREKONTUA

	BERRIOZAR
	BERRIOZAR BHIa Ikastetxe berria (giltza eskura), 4 lerro, DBH eta  Batxilergoko 2.a

Aurrekontua, guztira: 5.627.300 € (2008-09)
	Esleitzeko dago
	734.598,00

	BURLATA
	ASKATASUNA BHIa

Modulu aurrefabrikatuak 4 ikasgela
	Amaitua
	223.799,36

	LIZARRA
	TIERRA ESTELLA BHIa DBHrako eta Batxilergorako eraikin berria Proiektua + 1. fasea (2008)

Aurrekontua, guztira: 7.201.412 € (2008-09-10)
	Egiten ari da.

Urrian bukatuko da.
	455.057,30

	UHARTE
	UHARTE BHIa

Sukaldea eta ondokoak zaharberritzea
	Egiten ari da.

Irailaren 15ean bukatuko da.
	171.697,82

	LEKAROZ
	LEKAROZ BHIa

Teilatuak aldatzea
	Egiten ari da.

Irailaren 15ean bukatuko da.
	277.249,82

	IRUÑA
	DONIBANE BHIa

ENAI/INAVen egoitza zaharberritzea
	Egiten ari da.

Urrian bukatuko da.
	723.348,05

	IRUÑA
	DANTZA ESKOLA. José Vila ikastetxe publikoko 2. solairua Dantza Eskola izateko egokitzea
	Egiten ari da.

Urrian bukatuko da.
	642.077,00

	IRUÑA
	PEDRO DE URSUA BHIa. Ikastetxe berria (DBHko 8 lerro). Bukatua (2006-07-08)
	Amaitua
	1.074.624,66

	IRUÑA
	PEDRO DE URSUA BHIa.

Batxilergoko 4 lerrorako handitzea.

Aurrekontua, guztira: 1.260.985 € (2008-09-10)
	Proiektua egina dago
	100.656,00

	SAN ADRIÁN
	EGA BHIa 

2 gela gehiago egitea + igogailua jartzea
	Amaitua
	128.371,42

	TUTERA
	VALLE DEL EBRO BHIa. Handitzea. 2. fasea. 

Aurrekontua, guztira: 3.400.000 € (2008-09-10)
	Obra esleitua
	532.328,92

	ZIZUR NAGUSIA
	CATALINA DE FOIX Ipa. Ikastetxe berria. 

Prezioen berrikuspena (2007an eginiko lana)
	Amaitua
	206.344,83

	ZIZUR NAGUSIA
	ZIZUR BHIa Institutua handitzea DBHko bi lerro eta Batxilergoko lerro bat gehiago hartzeko.

Aurrekontua, guztira: 2.552.087 € (2008-09)
	Proiektua esleitzeko dago
	63.220,00

	ZUDAIRI
	AMÉSCOAS IPa

Galdaren aretoa berritzea
	Egiten ari da.

Urrian bukatuko da.
	108.087,91

	BESTELAKO LANAK
	LAN TXIKIAK
	
	583.550,18

	
	6. KAPITULUA, GUZTIRA
	
	6.025.011,27


– 7. kapitulua. 410001-41810-7609-325103 kontusaila:  “Ikastetxe berriak eraikitzea eta ikastetxeak egokitzeko lanak”
	HERRIA
	IKASTETXEA ETA LANA
	EXEKUZIO FASEA
	2008KO AURREKONTUA

	ALMANDOZ
	ALMANDOZ IPa

Ikastetxe berria
	Amaitua
	314.216,81

	ANTSOAIN
	EZKABA IPa Udalarekiko hitzarmena. Kirol pista estaltzea
	Egiten ari da.
	720.000,00

	BARASOAIN
	MARTÍN AZPILICUETA IPa

Udalarekiko hitzarmena. Ikastetxe publikoa handitzea
	Esleitzeko dago
	30.000,00

	BERRIOZAR
	MENDIALDEA IPa

Modulu aurrefabrikatuak (8 ikasgela)
	Amaitua
	406.620,63

	ZARRAKAZTELU
	IPa / DBHIa.

DBHIa handitzea
	Egiten ari da.

Azaroaren 30ean amait.
	437.147,48

	CASTEJÓN
	DOS DE MAYO IPa Udalarekiko hitzarmena. DBHIa zabaltzea
	Hasteko dago
	30.000,00

	CINTRUÉNIGO
	IPa. Udalarekiko hitzarmena. 

Ikastetxe berria. 3-6 urte.
	Esleitzeko fasean
	511.600,00

	CINTRUÉNIGO
	OTERO II IPa. Handitzea.. 

Aurrekontua, guztira: 839.876 € (2008-09)
	Esleitzeko fasean
	314.800,29

	LIZARRA
	REMONTIVAL IPa

Modulu aurrefabrikatuak (2 ikasgela)
	Amaitua
	95.610,68

	LARRAGA
	SAN MIGUEL DE LARRAGA IPa

Udalarekiko hitzarmena. Ikastetxe publikoa handitzea
	Egiten ari da.
	20.000,00

	MILAGRO
	IPa. 

Haur hezkuntzako edo lehen hezkuntzako ikastetxe berria (3 lerro).
	Amaitua
	1.507.826,34

	MUTILOABEITI
	SAN PEDRO IPa

IPa handitzea eta berritzea
	Egiten ari da.

Errolda (abenduak 31)
	729.646,43

	ERRIBERRI
	PRINCIPE DE VIANA IPa

Udalarekiko hitzarmena. Ikastetxe publikoa handitzea
	Egiten ari da.

Abenduak 31n amait.
	780.000,00

	OTEITZA
	SAN SALVADOR IPa.

Udalarekiko hitzarmena. Ikastetxe publikoa handitzea
	Egiten ari da.

Abenduak 31n amaituko da.
	158.043,00

	IRUÑA
	ARTURO KANPION IPa.

Modulu aurrefabrikatuak (4 ikasgela)
	Amaitua
	221.379,20

	IRUÑA
	ARTURO KANPION IPa.

Barnealdea berritzeko lanak
	Amaitua
	154.366,79

	IRUÑA
	BUZTINTXURI IPa. 

Haur hezkuntzako edo lehen hezkuntzako ikastetxe berria (3 lerro).

Aurrekontua, guztira: 4.217.842,44 € (09.08.07)
	Egiten ari da.

Otsailaren 9rako amaituko da.
	3.048.615,69

	IRUÑA
	CARDENAL ILUNDAIN IPa

Udalarekiko hitzarmena. 

Patioko kirol pista estaltzea
	Egiten ari da.
	537.415,50

	IRUÑA
	CARDENAL ILUNDAIN IPa

Modulu aurrefabrikatuak (Ikastetxeko jantokia)
	Amaitua
	150.000,00

	IRUÑA
	DOÑA MAYOR IPa.

Haur hezkuntzako edo lehen hezkuntzako ikastetxe berria (3 lerro).

Aurrekontua, guztira: 4.046.448,22 € (2007-08)
	Amaitua
	2.588.856,87

	IRUÑA
	SAN FRANCISCO IPa.

Udalarekiko hitzarmena. Ikastetxe publikoa egokitzea.
	Egiten ari da.
	15.000,00

	GARES
	PUENTE LA REINA IPa.Habilitar Sala Usos Múltiples del C.P.
	Amaitua
	147.828,11

	RIBAFORADA
	SAN BARTOLOMÉ IPa

Udalarekiko hitzarmena. Ikastetxe publikoa handitzea
	Egiten ari da.

Abenduaren 31n amait.
	250.000,00

	TUTERA
	TORRE MONREAL IPa

Handitzea eta birmoldatzea
	Egiten ari da.

Abenduaren 31n amait.
	857.219,00

	BESTELAKO LANAK
	LAN TXIKIAK
	
	205.780,70

	
	7. KAPITULUA, GUZTIRA
	
	14.231.973,52


Iruñean, 2008ko urriaren 1ean

Hezkuntza kontseilaria: Carlos Pérez-Nievas López de Goicoechea
