La Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en relación con la pregunta formulada por  ,  al Grupo Parlamentario Nafarroa Bai, sobre incendios de Juslapeña y de la Sierra de Izaga el pasado mes de julio (PES-234), tiene el honor de informar:

La causa del incendio forestal de Juslapeña tuvo su origen en una pajera mientras que el de Peña Izaga lo tuvo en un rayo.

El plan de recuperación de la sierra de Izaga consta de tres apartados: el primero, la movilización de la madera quemada tras el incendio y la eliminación de residuos; el segundo, la restauración de las infraestructuras dañadas; y el tercero la restauración de la zona quemada, pudiendo implicar esta última la repoblación o no de las zonas.

Por lo que respecta al primer apartado, ya han sido redactados los correspondientes pliegos de condiciones técnicas de aprovechamiento forestal. Con respecto al segundo apartado, la memoria técnica también está ya redactada. Con respecto al tercer apartado no es posible redactar un documento técnico con garantías hasta que en la siguiente primavera no se valore la regeneración natural de las zonas calcinadas. Por otro lado en estas semanas la prioridad absoluta ha sido responder a los dos primeros apartados y ahora es cuando se mantendrán las reuniones oportunas con las entidades locales afectadas para determinar las especies forestales a utilizar en caso de necesitar repoblar los terrenos afectados.

- El Gobierno de Navarra ya ha comenzado las labores de restauración.

- En el pinar de Alzorriz se están ejecutando en estas fechas los trabajos de eliminación de madera quemada y trituración de los restos. En el caso de los pinares de Reta y Ardanaz se prevé comenzar estos trabajos durante el mes de octubre.

- En cuanto a las infraestructuras forestales que es necesario restaurar en breve plazo, principalmente cierres, se prevé su ejecución entre los meses de octubre y noviembre de este mismo año. Dichos cierres afectan al Concejo de Ardanaz, al Valle de Izagaondoa, al Concejo de Alzórriz y al Concejo de Idocin.

- Con respecto a las posibles repoblaciones futuras, y como se ha comentado en el anterior punto, no es posible ejecutar trabajo alguno hasta que no se analice la evolución de los sistemas forestales en primavera y no finalicen totalmente los trabajos de eliminación de madera quemada y de trituración de residuos. En todo caso, y desde una perspectiva exclusivamente técnica, lo adecuado, en caso de llevarse a cabo repoblaciones, será proceder a la preparación del terreno durante el año 2010 para poder ejecutar la plantación en savia parada, preferiblemente en el otoño-invierno que comienza en el año 2010.

Tal y como establece la normativa foral en materia forestal corresponde a la Administración Foral de Navarra la financiación de todas las labores de restauración de las zonas afectadas por incendios forestales, con cargo a los presupuestos generales de Navarra. Ello significa que el Gobierno de Navarra financiará al 100% todos los trabajos de restauración de la zona quemada.

Con respecto a la eliminación de la madera quemada y de residuos no existe coste, ya que éste se sufraga con los productos obtenidos en los trabajos de eliminación.

Con respecto a la restauración de infraestructuras forestales a corto plazo, el coste se estima en aproximadamente 22.000 euros.

Con respecto a las labores de repoblación forestal de las zonas incendiadas, como se ha dicho anteriormente, en estos momentos no es posible estimar dicha cifra, ya que se desconoce la superficie total en donde va a ser necesario llevar a cabo dichos trabajos.

Con respecto a la redacción de los documentos técnicos, principalmente el que afecta a los trabajos de repoblación, el coste aproximado será de un 4% del presupuesto de ejecución material, presupuesto que en estos momentos se desconoce.

Lo que tengo el honor de comunicar en cumplimiento con lo establecido en el artículo 192 del Reglamento de la Cámara.

Pamplona, a 25de septiembre de 2009

- La Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente: Begoña Sanzberro Iturriria