La Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones que suscribe, en respuesta a la pregunta formulada por el Ilmo. Sr. Don José Angel Agirrebengoa Imaz, Parlamentario Foral adscrito al Grupo Parlamentario Nafarroa Bai, sobre la variante de Milagro, tiene el honor de remitir la siguiente contestación:

La Variante de Milagro fue aprobada técnicamente mediante Orden Foral 2/2008, de 23 de enero, de la Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, habiendo sido sometida a información pública tras su publicación en el BON nº 17, de 6 de febrero de 2008. Tras el proceso de información pública se está redactando el proyecto de construcción correspondiente. Este tiene especiales dificultades, debido a la entrada en vigor del Real Decreto 9/2008, por el que se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, ya que la variante discurre en el entorno de la zona inundable del río Ebro y debe cruzar el cauce del río Aragón.

Está previsto que la aprobación definitiva se produzca en el mes de marzo de 2008, iniciándose a continuación el proceso de licitación de obra. Su construcción se llevará a cabo a lo largo de los ejercicios 2009 y 2010.

Lo que tengo el honor de comunicar en cumplimiento de lo establecido en el artículo 192.1 del Texto Refundido del Reglamento del Parlamento de Navarra.

- Pamplona, 18 de febrero de 2009

- La Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones: Laura Alba Cuadrado