Maiorga Ramírez Erro jaunak galdera egin du Bidasoa ibaiaren hazierak N-121-A errepideko obretan eragindako kalteei buruz.

Legebiltzarreko Erregelamenduko 113.1 artikuluan ezarritakoa betez, galdera horren erantzuna, Foru Diputazioak emana, Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agindu dut. Galdera argitaratu zen 2009ko otsailaren 27ko 14. Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofizialean.

Iruñean, 2009ko martxoaren 16an

Lehendakaria: Elena Torres Miranda

ERANTZUNA

Nafarroa Bai parlamentu-taldeko foru parlamentari Maiorga Ramírez Erro jaunak galdera egin du otsailean Bidasoa ibaian izandako uholdeek N-121-A errepidean eragin zituzten kalteei buruz. Hona hemen Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariaren erantzuna:

1) Joandako udazken eta neguko plubiometria ohiz kanpokoa izan da, ez prezipitazio puntualetan baina bai egun askotan euria etengabe egin duelako. Horrek ohiko lurketa-lanak egitea eragotzi du, eta Bidasoa ibaiaren goraldiek egituretan egin beharreko lanak baldintzatu dituzte.

Joan den otsailaren 11n, egoera larriagotu egin zen egun osoz euri-jasa izugarriak bota zituelako; ondorioz, 17:00etan urak gainezka egin zuen Bidasoa ibaiaren zenbait gunetan.

Jarraian, urak eragindako kalteak azalduko dira, tartez tarte:

Tartea: 65 KP, Sunbilla–Etxalar.

• -E 1-1 gauzatzeko egin zen behin-behineko penintsula eraman zuen urak (1. argazkia).

• -Lurketak erabat gelditu ziren, lurraren saturazioagatik (2. argazkia).

• -E 1-7ko 1. pilarearen zapata urak hartu zuen (3. argazkia).

• -Lur-jausia N-121-A errepidean, E-6ren ondoan (4. argazkia).

• -E 1-6ko pilarearen enkofratua urak hartu eta eraman zuen (5. argazkia).

Tartea: Etxalar–Bera

• -E 2-3ko harri-lubeta urak hartu zuen (6. argazkia).

• -E 2-8ren horma-bularra urak hartu zuen (7. argazkia).

• -Lurketak erabat gelditu ziren (8. eta 9. argazkiak).

• -Urak ezponda lerrarazi zuen eta Bera hornitzen duen hodi bat, obrek ukitu gabea, eraman zuen (10. argazkia).

2) Hilaren 11 eta 12ko uholdeak direla-eta N-121-A errepidean egiten ari diren lanek izan duten atzerapena ez da esanguratsua, baina beste eragozpen bat da, udazken-negu honetan ingurune horretan izan diren euri-egunei gehitzen zaiena.

Hori jakinarazten dizut, Nafarroako Parlamentuko Erregelamenduaren Testu Bateratuko 192.1 artikuluan xedatutakoa betez.

Iruñean, 2009ko martxoaren 12an

Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilaria: Laura Alba Cuadrado

Oharra: aipatu argazkiak foru parlamentarien eskura daude 7-09/PES-00053 espedientean, web helbide honetan:

http://actividad.parlamento-navarra.es:8080/AgoraWeb/