

El Consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, en relación con la pregunta para su contestación por escrito formulada por el Parlamentario Foral Ilmo. Sr. D. Mikel Zabaleta Aramendia, adscrito al Grupo Parlamentario EH Bildu Nafarroa, sobre el proyecto de construcción de la variante de Arraitz (11-25/PES-00368), informa lo siguiente:
¿Qué trámites se han realizado hasta el momento sobre el proyecto de la variante de Arraitz y en qué situación se encuentra en la actualidad el expediente?
Se contrató la redacción del proyecto de trazado a la empresa Proyectos de Obra Civil y Auditorías de Seguridad Viaria (PAV), con un plazo de ejecución de tres meses. 
Durante la redacción del mismo se han mantenido reuniones con el ayuntamiento y concejo.
El día 10 de noviembre, se publica en el BON nº 224–10 de noviembre de 2025, https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2025/224/10, la aprobación provisional del proyecto de trazado de la Variante de la carretera NA-4230, en Arraitz, el inicio del expediente expropiatorio de los bienes y derechos afectados por el proyecto, y someter dicho proyecto a información pública, a efectos de bienes y derechos afectados y a efectos de evaluación de impacto ambiental, durante un periodo de un mes.
¿Qué trámites quedan pendientes y qué plazos prevé el Departamento para finalizar el proyecto de construcción de la variante de Arraitz?
Una vez finalizada la información pública y analizadas las alegaciones, se procederá a la redacción del proyecto constructivo. 
Una vez aprobado el proyecto de construcción, ¿qué previsiones tiene el Departamento para su ejecución?
Una vez aprobado el proyecto de manera definitiva, la ejecución de la obra se realizará según disponibilidad presupuestaria.
Es cuanto informo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 215 del Reglamento del Parlamento de Navarra.
Pamplona-Iruñea, 10 de noviembre de 2025
El Consejero de Cohesión Territorial: Óscar Chivite Cornago
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