Contestación del Consejero de 
Innovación, Empresa y Empleo

En respuesta a la información solicitada por el parlamentario Foral Sr. D. Aitor Etxarri Pellejero, adscrito al Grupo Parlamentario Nafarroa Bai, acerca de las Actuaciones de Impacto Regional propuestas por el Gobierno de Navarra (PES-604/10), el Consejero de Innovación, Empresa y Empleo tiene el honor de informarle:

Situación actual de la banda ancha:

El Gobierno Foral elaboró y puso en marcha, a lo largo del período 2004-2008, el I Plan Director de Infraestructuras de Telecomunicaciones, con un objetivo inicial de garantizar el acceso a la banda ancha en zonas deficitarias en las que no se daba cobertura de ningún servicio de acceso a Internet (ADSL o cable), a través del despliegue de una red pública de acceso radio.

Con el Plan director de telecomunicaciones a corto plazo se despliega una red WIMAX explotada por Iberbanda y propiedad de Gobierno de Navarra cuyo objetivo es dotar de este servicio a todas aquellas zonas rurales donde los operadores, por su escasa rentabilidad, no les proporcionan conectividad de banda ancha.

La red se encuentra funcionando desde 2005 y se han cumplido al 100% los objetivos de pliego (cabeceras de municipio y núcleos de más de 100 habitantes). De tal manera, que actualmente, todos los municipios (al menos su capital), disponen de acceso a Internet de banda ancha (ya sea a través de ADSL, cable o tecnología WIMAX), quedando 183 núcleos de población y 4.575 personas sin cubrir (0,77% de la población navarra). En estas localidades, el Gobierno ofrece subvenciones para la prestación del servicio vía satélite.

Desde 2005, se han realizado mejoras en la red destinadas a incrementar la velocidad de acceso (1 Mbps), así como a aumentar la redundancia y disponibilidad de la misma. Actualmente el número de clientes de la red WIMAX es de 4.219.

El “Plan Navarra 2012” retoma el desarrollo del Plan, redefiniéndose el proyecto. En el año 2009, el Departamento de Innovación, Empresa y Empleo, con el objetivo de dar conectividad al tejido industrial, investigador y tecnológico de la Comunidad Foral y extender la red corporativa pública de telecomunicaciones del

Gobierno Foral, elaboró el Plan de Infraestructuras de Telecomunicaciones a Largo Plazo que se concreta en el despliegue de una Red de Transporte Multiservicio de Telecomunicaciones (aprobado por Acuerdo de Gobierno del 8 de Marzo de 2010).

El despliegue de esta Red requiere de un conjunto de infraestructuras de soporte cuya construcción, además del elevado gasto público que conlleva, implica también impactos de diversa índole, por lo que se plantea, siempre que sea técnicamente viable, el aprovechamiento de infraestructuras ya existentes, especialmente las canalizaciones existentes en varios tramos de las carreteras navarras.

Bajo estas premisas, el plan propone el despliegue de red en diferentes tramos, priorizando el despliegue de los mismos en función de los intereses estratégicos y de la disponibilidad presupuestaria. Contempla los siguientes proyectos:

• Proyecto I: Conexión centros objetivo ubicados en Pamplona ciudad y conexión de su cinturón industrial, utilizando las canalizaciones de Obras Públicas.

• Proyecto II: Conexión Pamplona-Tudela y conectividad de centros objetivo próximos, siguiendo el trazado de la autopista AP15.

• Proyecto III: Conexión Pamplona-Viana y conectividad de centros próximos, siguiendo el trazado de la autopista A12.

• Proyecto IV: Conexión Pamplona-Alsasua (por A15 y A10); Conexión Pamplona-Rocaforte (por A21); Conexión de centros objetivo ubicados en zona Atlántica-Pirenaica que precisan del despliegue de nueva infraestructura.

Igualmente, se contempla la conectividad mediante fibra óptica a la red corporativa del Gobierno Foral de cuatro centros de telecomunicaciones de la red de radioenlaces del Gobierno de Navarra, así como el despliegue de tramos de red para dotar de mayor seguridad al funcionamiento de la misma.

Durante el año 2010 y 2011 se llevarán a cabo los trabajos de ejecución y dirección de obra para proporcionar la conectividad de los siguientes centros tecnológicos y polígonos industriales, que se corresponden a los objetivos más inmediatos del Plan:

| AÑO 2010 |  |
| --- | --- |
| Proyecto I |  |
| Tramo I | P.I Arazuri-Orcoyen, PI Comarca I, PI Ipertegui |
| Tramo II | GAVRN (Gestión ambiental viveros y repoblaciones) |
| Tramo III | Ciudad de la innovación, CENER (Centro nacional de energías renovables) |
| Tramo IV | IDAB (Instituto de Agrobiotecnología) |
| Tramo V | AIN (Asociación de Industria Navarra) |
| Tramo VI | ICT ( Instituto científico tecnológico), CIMA ( Centro de investigación médica aplicada) |
| Tramo VII | Entronque Cizur canalización AP 15 |
| Tramo VIII | Entronque Cordovilla canalización AP 15 |
| Proyecto II |  |
| Tramo I | PI Noáin-Esquíroz |
| Tramo II | PI Comarca II |
| Tramo III | A.I Meseta de Salinas, PI Mocholi (CETENA y CEMITEC) |
| AÑO 2011 |  |
| Proyecto II |  |
| Tramo IV | PI La Nava, PI La Nava Olite |
| Tramo IX | PI Montes de Cierzo |
| Tramo X | PI La Serna (Ciudad Agroalimentaria), PI Las Labradas |
| Proyecto III |  |
| Tramo I | PI Aloa |
| Tramo II | PI San Miguel |
| Tramo III | IDIMA (Fund.Invest. Desarrollo innovación medioambiente) |
| Tramo IV | PI Tierra Estella , Fundación Urederra |
| Proyecto Conexión Red Corto Plazo |  |
| Tramo I | Conexión Higa Monreal |

Situación actual de TDT

Con anterioridad al 10 de diciembre de 2009, fecha del apagado analógico en la Comunidad Foral, se había finalizado el despliegue de los equipos necesarios para proporcionar la misma cobertura que existía para la TV analógica. Navarra fue en dicha fecha la primera comunidad autónoma en completar el proceso de implantación a la TDT. Durante el año 2011 se llevará a cabo el desmontaje y retirada de los equipos analógicos de los centros de telecomunicación.

Objetivo de la ICTS

El Objetivo general del ICTS es disponer de una Unidad de Desarrollo de Procesos (UDP) de producción de Biocarburantes de 2ª generación a escala piloto. La UDP utilizará como materia prima biomasa lignocelulósica de diferentes orígenes (cultivos energéticos, residuos agrícolas y forestales, residuos agroindustriales, etc.) y servirá para analizar y estudiar cada una de las etapas que conforman los distintos procesos que se implementarán en la UDP.

El Centro constituye una plataforma de ensayos y demostración a nivel piloto de proyectos de I+D, que permitirá llevar a cabo las siguientes actividades científico-tecnológicas:

- Investigación básica y aplicada orientada al desarrollo y demostración de tecnologías y procesos de producción de biocarburantes de 2ª generación.

- Análisis y desarrollo de las diferentes etapas de los procesos de conversión.

- Integración de los procesos en el desarrollo del concepto de biorrefinería.

- Estudios de viabilidad tecno-económica de las diferentes etapas que conforman la unidad de desarrollo y de los procesos globales para su escalado a nivel comercial.

Las actividades llevadas a cabo en las líneas de I+D desarrolladas y los resultados obtenidos, permitirán:

- Desarrollar patentes y publicaciones científicas y técnicas.

- Transferir tecnología a empresas.

Para llevar a cabo el objetivo general será imprescindible establecer colaboraciones y sinergias con otros centros de investigación, universidades y sector industrial que orienten y participen en la definición de las áreas científico-técnicas de interés, tanto en los procesos representados en la ICTS, como otros relacionados con las actividades de I+D del ICTS.

- Ejecución del proyecto

- El proyecto se ha estructurado en dos fases, y actualmente se está ejecutando la primera de ellas. La urbanización, oficinas y el módulo de pretratamiento se recepcionarán en otoño. La puesta en marcha de esta primera fase se realizará durante 2012.

Pamplona, 17 de septiembre de 2010

El Consejero de Innovación, Empresa y Empleo: José María Roig Aldasoro

Contestación de la Consejera de Salud

La Consejera de Salud que suscribe, en relación con la pregunta parlamentaria formulada por el Ilmo. Sr. D. Aitor Etxarri Pellejero, Parlamentario Foral adscrito al Grupo Parlamentario Nafarroa Bai, acerca de las actuaciones de Impacto Regional propuestas por el Gobierno de Navarra (PES-604/10), tiene el honor de remitir la siguiente contestación:

Situación actual del Centro de Investigación Biomédica:

La obra se adjudicó mediante Resolución 116/2009, de 15 de junio, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a la UTE OHL-Construcciones la Guareña, S. A., por importe de 16.350.336 €.

La Dirección de obra se adjudicó mediante Resolución 1384/2009, de 24 de julio, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a la empresa Vaillo&Irigaray Arquitectos, S. A., por importe de 398.475 €.

Las obras comenzaron el día 2 de septiembre de 2009, con una duración estimada de 26 meses, desarrollándose con normalidad.

Situación actual del Centro Asistencial de Alta Resolución:

Mediante Resolución 234/2010, de 8 de febrero, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se adjudicó la redacción del anteproyecto a la empresa Estudio de Estrategias Arquitectónicas, SAS S.L., por importe de 95.800 €, el cual fue entregado en el mes de mayo.

El Gobierno de Navarra, en sesión celebrada el día 31 de mayo de 2010, autorizó al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, la contratación de la redacción del proyecto por importe máximo de 1.200.000 €, con cargo a los ejercicios 2011 y 2012.

El Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, mediante Resolución 1686/2010, de 24 de agosto, autorizó el gasto e inició el procedimiento de adjudicación, cuyo anuncio de licitación se publicó en el Portal de Contrataciones el día 30 de agosto.

A día de la fecha, se encuentra en licitación, finalizando el plazo de presentación de ofertas en día 29 de octubre de 2010.

Situación actual de la Infraestructura Científica-Tecnología Centro Nacional de Imagen Médica:

El Gobierno de Navarra, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2009, autorizó a la Consejera de Salud para la celebración del Convenio de Colaboración con el Ministerio de Ciencia e Innovación para el impulso de actividades relacionadas con la puesta en marcha de la instalación de Imagen Médica en Navarra, con un gasto de 300.000 €, con cargo al presupuesto de 2010.

El convenio se firmó el 30 de diciembre de 2009, con una duración de 18 meses.

A día de la fecha, se encuentra realizándose las gestiones necesarias para la ejecución del mencionado Convenio que tiene como objeto más relevante la redacción del proyecto de ejecución del centro.

Lo que tengo el honor de comunicar en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento del Parlamento.

Pamplona, 22 de septiembre de 2010

La Consejera de Salud: María Kutz Peironcely

Contestación de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

La Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en relación con la pregunta formulada por   al Grupo Parlamentario Nafarroa Bai,  sobre las Actuaciones de Impacto Regional propuestas por el Gobierno de Navarra (PES-604), tiene el honor de informar que,

Los trabajos en la zona regable del Canal de Navarra en su 1ª Fase se van ejecutando en los plazos previstos, de tal manera que en 2011 contaremos con toda esta Fase finalizada, con una superficie neta en riego de 22.329 Has. En estos momentos ya se encuentran en explotación 16.615 Has.

Respecto a la Ciudad Agroalimentaria de Tudela (CAT), en 2010 se han puesto en marcha la Central de cogeneración y el Centro de Negocios. Son ya 17 las empresas que han decidido instalarse en la CAT.

Lo que tengo el honor de comunicar en cumplimiento con lo establecido en el artículo 192 del Reglamento de la Cámara.

Pamplona, a 28 de septiembre de 2010

La Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente: Begoña Sanzberro Iturriria

Contestación de la Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones

La Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones que suscribe, en respuesta a la pregunta formulada por el Ilmo. Sr. Don Aitor Etxarri Pellejero, parlamentario foral adscrito al Grupo Parlamentario Nafarroa Bai, sobre la situación actual de diversas actuaciones de impacto regional propuestas por el Gobierno de Navarra, en lo que respecta a este Departamento, tiene el honor de remitir la siguiente contestación:

1. SITUACIÓN DEL PSIS DE LA NUEVA ESTACIÓN DE ALTA VELOCIDAD

Por Acuerdo de Gobierno, de 18 de enero de 2010, publicado en el Boletín Oficial de Navarra nº 26, de 26 de febrero de 2010, se aprobó definitivamente el "Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal para el Desarrollo del Área de la Nueva Estación del Tren de Alta Velocidad y del Área de la Antigua Estación de Tren de Pamplona".

Actualmente se está redactando el Proyecto de Reparcelación y el de Urbanización, siendo el Consorcio “Alta Velocidad-Comarca de Pamplona” la autoridad urbanística que gestionará su aprobación.

2. SITUACIÓN DE LAS ÁREAS LOGÍSTICAS

A. CIUDAD DEL TRANSPORTE DE PAMPLONA

La tercera fase de la CTP está ya urbanizada y su comercialización está al 60%. Asimismo, conforme a lo planificado, en 2009 se finalizaron las inversiones sobre el aparcamiento y en 2010 se ha abordado el acondicionamiento.

En cuanto a la cuarta fase, se han realizado los sistemas de urbanización y obras conforme a lo previsto. Y con fecha de 14 de abril de 2010 se firmó un Acuerdo de Colaboración entre Adif y las dos sociedades adscritas al Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, ANL y CTP, para la elaboración del Estudio de Viabilidad del “Proyecto de Integración del Nodo Intermodal de la Comarca de Pamplona”.

B. ÁREA LOGÍSTICA DE TUDELA

Conforme a lo previsto, en 2009 se realizó el Estudio de Viabilidad del Área Logística en el Entorno de Tudela, cuyas conclusiones fueron dadas a conocer por la Consejera en Tudela el 9 de noviembre de 2009.

También a lo largo de 2009 se elaboró el “Modelo de Negocio del Área Logística de Tudela” al objeto de poder tener la propuesta más actualizada del tipo de organización y modelo de negocio que permita la gestión más eficiente de una infraestructura de este tipo.

La propuesta de esta ordenación, redactada por Nasuinsa y supervisada por ANL, contemplando el desarrollo en tres fases y dejando espacio para desarrollos industriales en la segunda y tercera de ellas, se ha finalizado en junio de 2010 y está en estos momentos siendo analizada por los Consejos de Administración de ambas Entidades.

C. OTRAS ÁREAS LOGÍSTICAS

El 30 de junio de 2009 se presentó a la Comisión de Ordenación del Territorio el Modelo Territorial de Áreas Logísticas e Intermodalidad de Navarra que se aprobó por el Gobierno de Navarra el 2 de julio de ese mismo año.

En septiembre de 2009 se sacaron a concurso dos Estudios de Viabilidad uno para las Áreas Logísticas del Norte de Navarra en los Entornos de Altsasu / Alsasua, Irurtzun y Bera y otro para las Áreas Logísticas de la Zona Media en los Entornos de Estella, Tafalla y Sangüesa-Lumbier.

A finales del año 2009 se entregaron los Estudios de Viabilidad de las Áreas Logísticas de la zona norte y de la zona media de Navarra

A lo largo de 2010 se han revisado y ajustado los Estudios de Viabilidad de las diferentes Áreas.

3. CIUDAD AEROPORTUARIA

Tras la inclusión de este proyecto dentro del Plan 2012 se mantuvieron durante 2008 por parte del Departamento de Obras Publicas, Transportes y Comunicaciones reiteradas reuniones con los alcaldes de los ayuntamientos de Noáin y Galar a fin de poder acordar la firma de un protocolo, necesario para dar comienzo a las actuaciones.

La inicial oposición de Noáin imposibilitó en un primer momento el acuerdo, sin embargo a finales de 2008 se obtuvo su conformidad a la firma; fue entonces cuando Galar, inicialmente favorable al proyecto, adoptó una posición contraria al mismo.

La actuación presentaba una gran complejidad sin el acuerdo de ambos ayuntamientos.

Ante esta coyuntura se mantuvo una reunión por parte de la Dirección General de Transportes con el Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio para estudiar posibilidades de actuación, planteándose la posibilidad por parte de Transportes de su realización a través de un sistema de cooperación bajo el cual las obras las ejecutaría la administración cobrando a los propietarios cuotas para cubrir los costes.

Inmersos ya en un escenario de crisis económica, se concluye que la recaudación de cuotas a los propietarios resultaría muy problemática, dada la situación del mercado.

Se decide desde el Departamento que no es recomendable proseguir con dicha actuación y se opta por suspender la ejecución de la misma hasta que el mercado permita que pueda plantearse este proyecto con algún viso de viabilidad.

Lo que tengo el honor de comunicar en cumplimiento de lo establecido en el artículo 192.1 del Texto Refundido del Reglamento del Parlamento de Navarra.

Pamplona, 22 de septiembre de 2010

La Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones: Laura Alba Cuadrado

#### Contestación de la Consejera de Vivienda y Ordenación del Territorio

En relación con la pregunta planteada por el Ilmo. Sr. D. Aitor Etxarri Pellejero, Parlamentario Foral por el Grupo Parlamentario Nafarroa Bai, sobre la situación actual de los proyectos emblemáticos del Plan Estratégico de Desarrollo del Pirineo, tengo el honor de enviarle la siguiente información.

Actualmente, están realizados todos los estudios de viabilidad de los 10 proyectos emblemáticos del Plan Estratégico de Desarrollo del Pirineo. De esos 10 proyectos, están ya en marcha el Centro de Esquí Nórdico Larra-Belagoa, las Oficinas de Asesoramiento Urbanístico, el polígono de Burgui y las Actuaciones en torno a los usos recreativos del embalse de Itoiz y está inaugurado el centro polivalente de Aoiz.

Del resto de proyectos, se están impulsado el Centro de Interpretación Integral de la Selva de Irati, que promueve la Junta del valle de Aezkoa, así como los Centros de aprovechamiento de la Madera y el Bosque (proyectos de aprovechamiento de la Biomasa), que están impulsando las Juntas de los Valles de Aezkoa, Salazar y Roncal con el apoyo del Gobierno de Navarra. Respecto a la empresa de servicios gerontológicos y la empresa de servicios turísticos, se han buscado promotores para su puesta en marcha.

Finalmente, de los proyectos:

Ampliación del Polígono de Urrobi (Sociedad Pública Nasuinsa-Sociedad Publica Nasursa): está presentado el PSIS para que este polígono albergue el centro polivalente de Erro-Aezkoa y en proceso de adquisición el suelo para hacer ese centro.

Creación de Centros Polivalentes de actividad (Sociedad Pública Nasursa): se ha contratado la redacción de los proyectos de los centros polivalentes de Erro-Aezkoa, Salazar y Roncal; se ha adquirido los terrenos para hacer estos centros en los polígonos de Iciz (Salazar) y Burgui (Roncal) y en los próximos meses se prevé licitar las obras.

Desarrollo del área de actividades económicas Portal del Pirineo en Lumbier (Sociedad Pública Nasursa): están finalizadas las infraestructuras exteriores del área de actividades económicas; se han finalizado los estudios correspondientes a las actividades a instalar y la viabilidad económica y en los próximos meses está previsto licitar la redacción del planeamiento para esta área.

Pamplona, 1 de octubre de 2010

La Consejera de Vivienda y Ordenación del Territorio: Amelia Salanueva Murguialday

#### Contestación del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior

El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior que suscribe, en relación con la pregunta formulada por el Ilmo. Sr. D. Aitor Etxarri Pellejero sobre el impacto regional de diversas actuaciones, en lo que se refiere a la Ciudad de la Seguridad (PES 604/10), tiene el honor de remitir la siguiente contestación.

La Ciudad de la Seguridad es una actuación de impacto regional y de alcance internacional que, además, constituye un proyecto incorporado al Plan Navarra 2012 como actuación prioritaria. Como tal, pretende dar respuesta a las necesidades de infraestructuras de los servicios de Interior del Gobierno de Navarra y de otras infraestructuras que precisan de especiales medidas de seguridad patrimonial –todo ello con vocación de futuro– y, al mismo tiempo, constituirse a través de su área de oportunidades y actividades económicas en una infraestructura que posibilite la localización de nuevas empresas ligadas al Sector Seguridad. En este sentido, se trata de una apuesta de alcance internacional que contribuirá a la diversificación de la actividad económica y a la generación de riqueza y empleo de Navarra, en el marco de las actuaciones que el Gobierno de Navarra está desarrollando a través del Plan Moderna y de otras actuaciones en este sentido.

En el momento actual se está en la fase de inicio de los trabajos de redacción del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) en relación a la ubicación elegida en la zona de “Entremutilvas y paraje de Sanquín” que afecta a los términos municipales de Pamplona, Aranguren y Egüés. A tal efecto, el último acto administrativo realizado es la Resolución 3963/2010, de 23 de septiembre, del Director General de Interior, por la que se ha encomendado a la empresa pública Nasursa, como ente instrumental, la realización de los trabajos de asistencia técnica y dirección del PSIS, redacción de los anteproyectos de edificaciones públicas, proyecto de urbanización, además de los trabajos de ordenación, reparcelaciones y obtención de los terrenos.

Con carácter previo se efectuaron en su día los estudios de viabilidad y definición del alcance del proyecto, modelo de financiación y de negocio, determinación de los programas funcionales y programas de necesidades de las edificaciones públicas, así como los trabajos de elección de la ubicación más adecuada y diversos trabajos técnicos previos al PSIS, trabajos que se llevaron a cabo a través de medios propios de la Dirección General de Interior y otros en colaboración con las empresas públicas Sprin y Tracasa.

Es cuanto tengo el honor de manifestar en cumplimiento del artículo 186 y siguientes del Reglamento del Parlamento de Navarra.

Pamplona, 29 de septiembre de 2010

El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior en funciones: Alberto Catalán Higueras

La Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte

La Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, que suscribe, en relación con la pregunta realizada por el Parlamentario Foral Ilmo. Sr. D. Aitor Etxarri Pellejero, adscrito al Grupo Parlamentario Nafarroa Bai, sobre la situación de diversas actuaciones de impacto regional propuestas por el Gobierno de Navarra (PES 604/10) y, concretamente, sobre las actuaciones correspondientes a este Departamento, tiene el honor de remitir la siguiente contestación:

Residencia Hogar de Pamplona-Iruña

En la actualidad se están llevando a cabo los trámites administrativos necesarios para la aprobación y apertura del proceso de licitación para la adjudicación de obra.

Residencia Hogar de Estella-Lizarra

La citada actuación se encuadra en el marco de una serie de actuaciones conjuntas cuya primera fase ya ha concluido con la adecuación de las instalaciones necesarias para albergar el Centro de Servicios Sociales de la zona de Estella.

Concluida esta primera fase, en el ejercicio presupuestario correspondiente a 2001 serán abordadas el resto de las actuaciones previstas.

Residencia Hogar de Tudela

El citado Documento de reordenación del Programa de atención a personas con trastorno mental grave, aprobado por el Gobierno de Navarra el 12 de abril de 2010, prevé para el área de Tudela la construcción de una residencia polivalente, obra que aún se encuentra en una fase preparatoria previa a la tramitación administrativa precisa para la adjudicación de su construcción.

Residencia Hogar de Sarriguren

Esta actuación se encuentra en su fase final. La obra ha sido terminada en agosto 2010 y, en la actualidad se está llevando a cabo la provisión del equipamiento necesario.

Oncineda en Estella-Lizarra

La citada actuación conlleva la construcción de un nuevo edificio cuyas obras de ejecución se encuentran ya en su fase final, previéndose su terminación antes de la finalización del presente año. Ha sido, por otra parte, llevada a cabo ya la adjudicación de su equipamiento, previéndose la posibilidad de finalización total del proyecto para marzo de 2011.

Por otra parte, se han llevado a cabo, también, las obras de remodelación del edificio viejo, que, igualmente, se encuentra ya en su fase final. Adjudicado ya el equipamiento necesario se prevé la finalización para el primer trimestre de 2011

Santo Domingo en Estella-Lizarra

El proyecto se encuentra en fase de análisis sobre ubicación definitiva. En este sentido, se está procediendo al estudio, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico de las posibles soluciones existentes así como de su viabilidad.

Centro Multifuncional para atender a personas dependientes.

Se encuentra en fase de análisis de terrenos para su ubicación definitiva.

Pamplona, a 8 de octubre de 2010

La Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte: María Isabel García Malo